模拟机运行数据仓库系统功能模块开发服务项目统筹工作实施方案

目    录

1、 项目技术方案	5

1.1 文件依据	5

1.1.1 适用的法规/标准	5

1.2 项目供货范围	5

1.3 项目重点难点分析及应对措施方案	5

1.3.1 项目重难点分析	5

1.3.2 应对措施方案	8

1.4 软件框架	20

1.4.1 应用架构	20

1.4.2 技术架构	26

1.4.3 部署架构	33

1.5 核心技术路线	39

1.6 UI可视化设计方案	42

1.6.1 目标与设计原则	42

1.6.2 视觉与交互规范（设计系统）	43

1.6.3 全局布局（桌面端）	44

1.6.4 核心页面设计	45

1.6.5 权限模型	49

1.6.6 交付物清单	49

1.7 功能设计	52

1.7.1 智能监视及预警系统	52

1.7.2 机组热力性能分析及优化系统	70

1.8 性能设计	84

1.8.1 资源指标	85

1.8.2 系统指标	86

1.8.3 开发环境	87

1.8.4 总体要求	90

1.9 文件管理	92

1.9.1 提供文件清单及时间要求	92

1.9.2 文件提供的方式	93

1.10 进度管理	94

1.10.1 进度管理技术方法	94

1.10.2 项目阶段划分	97

1.10.3 项目进度计划	100

1.10.4 项目进度控制	102

1.10.5 项目实施里程碑	106

1.11 项目质量管理（质量控制措施）	110

1.11.1 本项目质量控制分析	110

1.11.2 关于本项目建设质量保证体系设计	111

1.11.3 本项目质量保证的有效方法	119

1.11.4 质量保证计划书	126

1.12 项目培训方案	135

1.12.1 培训理念	135

1.12.2 培训模式	137

1.12.3 培训阶段安排	137

1.12.4 培训地点	138

1.12.5 培训承诺	138

1.12.6 培训目的	139

1.12.7 培训讲师	140

1.12.8 培训对象	140

1.12.9 培训形式	141

1.12.10 培训内容	143

1.12.11 培训流程	147

1.12.12 培训资料	149

1.12.13 培训设备	149

1.12.14 意见反馈	150

1.12.15 效果跟踪	150

1.13 售后服务方案	151

1.13.1 售后服务时限	151

1.13.2 售后服务形式	151

1.13.3 售后服务质量和措施	152

1.13.4 特殊时期的技术保障措施	154

1.13.5 售后服务工作流程	155

1.13.6 应急处理预案	156

1.13.7 售后服务考核机制	159

1.13.8 主要进度目标	161

1.13.9 进度管理和协调要求	161

2、 最近三年内从事的类似项目业绩证明文件	162

3、 项目负责人（或项目经理）简历表、近三个月有缴纳的社保证明	162

4、 商务、规格、技术参数偏离表	162

4.1 商务偏离表	162

4.2 通用技术偏离表	162

4.3 智能监视及预警系统	163

4.4 机组热力性能分析及优化系统	180

企业业绩

组织机构及人员配备

项目技术方案

文件依据

适用的法规/标准

| 序号 | 法规/标准名称 | 编号 | 版本 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 软件工程 GB/T19001-2000 应用于计算 机软件的指南 | ISO9000-3 | 2000 |
| 2. | 计算机软件文档编制规范 | GB/T8567 | 2006 |
| 3. | 计算机软件测试文件编制规范 | GB9386 | 2008 |
| 4. | 软件质量保证管理标准 | IEEE730 | 2002 |

项目供货范围

| 序号 | 软件名称 | 数量/单位 | 地点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 模拟机运行数据仓库系统V1.0 | 1 套 | 武汉 |

项目重点难点分析及应对措施方案

项目重难点分析

本项目是一个集数据采集、治理、存储、分析、建模和应用为一体的综合性工业大数据平台。其建设内容庞杂，子系统间耦合度高，技术与业务难点交织。经过深入分析，本项目的主要重难点体现在以下几个方面：

海量实时与历史数据处理的技术挑战

本平台核心是对机组与样机的时序数据进行全生命周期管理。数据体量巨大、采集频率高、存储周期长，对数据处理各环节提出极高要求。

- 数据写入与存储压力：每晚10点对1-6号机组进行全量数据采集，短时间内会产生海量数据的写入请求。这要求数据管道具备极高的吞吐能力和稳定性，防止数据积压或丢失。同时，长期存储的经济性和可扩展性也是必须考虑的难题。

- 复杂查询的响应性能：前端业务如“多测点趋势对比”、“指定时间间隔的插值查询”、“按日/秒聚合的箱线图”等，均是计算和IO密集型操作。在亿级甚至十亿级数据点上快速完成这些操作，并保证秒级的响应时间，是用户体验层面的核心挑战。

- 多引擎架构下的协同优化：系统同时使用了关系库、时序库（IoTDB）、内存库（Redis）等多种存储引擎。如何为不同的数据访问模式选择最优的存储引擎，并确保数据在不同引擎间流转的高效与一致，增加了系统架构的复杂性。

多源异构数据融合与治理难题

数据来源多样，格式、质量、标准不一，将其整合成统一、干净、可信的数据资产是本项目成功的基础。

- 元数据统一纳管与映射：机组测点（来自PI/DHP）与样机测点（来自IoTDB）的元数据模型可能存在差异。建立一套统一、规范的元数据管理体系，并实现两者之间准确、可维护的映射关系，是后续所有数据关联应用的前提。

- 数据关联与人工核对成本：“待处理数据”模块要求将样机数据与机组数据进行关联，并需大量人工介入进行核对。此过程繁琐、低效且容易出错，如何通过技术手段（如相似度计算、规则引擎）减少人工工作量、提高关联准确率，是一个亟待解决的痛点。

- 数据质量保障体系缺失：从不同系统采集的原始数据可能存在异常、缺失、跳变等问题。缺乏一套自动化、可视化的数据质量监控与治理体系，将导致“垃圾进、垃圾出”，严重影响上层模型与分析的准确性。

复杂系统生态的集成与协同挑战​

平台并非孤立存在，需要与多个现有系统深度集成，构建一个连贯的用户体验和工作流。

- 大量异构接口的集成与管理：需对接K2平台、知识模型系统、数调组态工具、样本制作工具、模拟机（DCS）系统等，涉及接口协议众多（HTTP, gRPC, 私有协议）、数据格式不一、认证方式多样（Token, SSO）。集成工作量大，且任一外部系统的故障都可能对本平台造成影响。

- 深度界面嵌套与单点登录（SSO）：要求在多处菜单中无缝嵌套第三方系统的完整功能界面，并实现安全的单点登录。这要求与各系统在认证授权层面进行深度对接，技术实现和协调难度较高。

- 系统间的状态管理与事务一致性：例如，在“知识模型”模块中发起“下装”操作，实际需要跳转到K2平台执行，如何将执行状态和结果回传至本平台并保持状态同步，涉及复杂的跨系统事务问题。

专业业务逻辑的准确实现与沉淀​​

平台功能深度绑定核电工业场景，包含大量专业领域知识，将其转化为准确、稳定的软件功能是核心难点。

- 专业算法与业务规则的理解与实现：如“功率控制棒系数”的管理逻辑、“特性参数”中动作持续时长阀值的计算规则、数据“插值”的特定算法等，都蕴含着深厚的行业知识。准确理解这些需求并将其转化为无歧义的软件逻辑，需要开发团队与领域专家的紧密协作。

- 模型全生命周期管理的复杂性：平台需支持从数据准备、样本制作、模型开发/训练到部署、监控的完整MLOps流程。这不仅是功能实现，更涉及到一整套管理流程和规范的设计，技术复杂度和管理复杂度并存。

- 模拟机控制的实时性与可靠性：与模拟机（DCS）的对接接口不仅繁多，而且许多操作（如控制、故障插入）要求高实时性和高可靠性。这对网络稳定性、接口性能及错误处理机制都提出了极端苛刻的要求。

应对措施方案

针对项目重难点的各项难点，我们制定了以下系统性、多维度的应对策略与解决方案，以确保项目的顺利实施与交付。

应对海量数据处理挑战的方案​​

- 构建分布式高性能数据架构：

- 采用IoTDB集群作为核心时序数据存储，利用其原生分布式架构实现存储与查询能力的水平扩展，完美应对海量数据存储与高并发查询需求。

- 利用Redis Cluster作为热数据缓存和查询结果缓存，显著减轻后端数据库压力，提升高频查询响应速度。

- 实施多层级查询优化：

- 数据层面：在IoTDB中根据时间范围进行合理的数据分区，并建立高效的索引策略。

- 计算层面：充分利用时序数据库的预聚合功能（如最新值、分段聚合），将计算任务下推至数据库层执行，减少网络传输和数据反序列化开销。

- 应用层面：对通用查询结果（如首页统计指标）进行聚合计算并缓存，设置合理的过期策略。

- 实现资源隔离与弹性调度：

- 使用Docker等容器编排工具部署应用组件，实现计算资源的隔离和弹性伸缩。确保实时查询服务不受后台批处理任务（如数据采集）的资源争抢影响。

应对数据融合与治理难题的方案​​

- 打造企业级元数据统一管理中心：

- 设计并开发强大的元数据管理功能，为所有测点赋予全局唯一ID和丰富的业务标签（如机组、类型、单位、量程）。

- 建立机组-样机测点映射表，并通过可视化界面进行维护和管理，为数据关联提供核心依据。

- 推行自动化与智能化数据治理：

- 开发可配置的ETL规则引擎，将数据清洗、转换、关联规则配置化，逐步将“人工核对”转变为“系统自动匹配+人工审核例外”的模式，极大提升效率。

- 内置数据质量校验规则（如值域检查、波动率检查），对入库数据实施实时监控，并生成数据质量报告，主动发现问题。

应对系统集成与协同挑战的方案​​

- 采用API网关进行统一纳管：

- 部署API网关作为所有内外接口的统一入口。由网关统一处理认证、鉴权、限流、监控和日志记录。

- 在网关后方构建适配器模式，将各个第三方系统的异构接口转换为内部统一的RESTful风格接口，极大降低内部系统与外部API的耦合度。

- 规范接口协议与建立协作机制：

- 与各系统供应商共同制定并严格遵守接口规范文档，明确版本迭代流程。

- 对于SSO集成，采用行业标准协议（如OAuth 2.0、SAML），与各系统统一认证平台对接，实现安全的单点登录。

- 强化异步解耦与熔断降级机制：

- 对于非核心实时调用，广泛使用消息队列（如Scheduled）进行异步化处理，避免因某个系统延迟导致整体流程阻塞。

- 在服务调用链中引入熔断器（如nacos配置中心），当检测到某个外部系统接口失败率过高时，自动熔断调用，并执行预设的降级策略（如返回缓存数据、友好提示），保证主流程可用性。

应对专业业务逻辑实现难题的方案​​

- 推行MVC设计与模块化开发：

- 与通过三层结构紧密合作，建立清晰的统一语言和模型。

- 将核心业务逻辑（如系数计算、插值算法、阀值判断）封装成独立的业务服务或算法模块，使其与底层技术实现解耦，便于单独测试、优化和迭代。

- 建立原型验证与持续反馈机制：

- 针对复杂业务功能，采用敏捷开发模式，快速构建可交互的原型（Mock-up或MVP），与业务方进行早期验证，确保功能理解无误后再进行全面开发，避免后期返工。

- 实施专业化测试：

- 组建包括领域专家的测试团队，不仅进行功能测试，更侧重业务逻辑正确性测试。

- 为核心算法和业务规则编写详尽的单元测试和集成测试用例，构建测试用例库，确保任何代码修改都不会引入意外的业务逻辑错误。

- 通过以上针对性强的解决方案，我们有信心逐一攻克项目中的难点，交付一个高性能、高可靠、易用且业务价值深厚的工业互联网平台。

软件框架

应用架构

本系统采用分层架构设计理念，强调高可靠性、高扩展性与可维护性。在整体设计上，通过“分层清晰、职责明确、接口统一、模块解耦”的方法，确保系统能够在复杂工况下稳定运行，并具备长期演进的能力。架构从上至下可划分为 表示层、应用服务层、业务逻辑层、数据访问层、基础支撑层 五大部分。每一层既相互独立，又通过标准化接口进行紧密协作，最终形成一个安全、稳定、可持续优化的应用架构体系。

表示层（用户交互与可视化层）

主要职责

表示层是系统面向用户的直接窗口，承担所有交互与展示任务。其核心目标是将复杂的运行数据以简洁、直观的方式呈现给使用者，帮助运维和决策人员快速理解系统状态与变化趋势。

- 负责信息展示、操作入口、指令触发与结果反馈；

- 可视化展示机组运行状态、及测点关键监测参数；

- 通过动态图表与模型展示，将复杂工况与海量数据转化为易读、可操作的信息界面。

设计亮点

- 界面友好直观：采用模块化布局与响应式设计，兼容多终端（PC、大屏），保证在不同分辨率环境下均能良好呈现；

- 信息可视化多样化：支持折线图、趋势曲线、热力图、状态面板、拓扑视图等多种展示形式，满足不同分析场景需求；

- 交互灵活高效：用户可通过图标、菜单、拖拽或点击操作快速定位设备、查看参数详情或切换分析视图；

- 运维场景优化：为运维人员提供可自定义仪表盘、报警提示与事件追溯功能，提升监测效率与问题定位精度；

- 用户体验增强：通过动画反馈、智能搜索与快捷导航，提升系统的操作流畅性与可用性。

应用服务层（系统服务与接入层）

主要职责

应用服务层位于表示层与业务逻辑层之间，是系统的“通信枢纽”。

其主要功能是：

- 接收前端请求并进行分发与转发；

- 负责用户会话管理、安全校验、负载控制与缓存加速；

- 提供统一的服务访问接口，使上层模块无需关心底层业务实现与数据结构。

设计亮点

- 统一服务网关：通过API网关统一接入外部请求，实现请求路由、限流、鉴权及负载均衡；

- 安全与权限控制：集成OAuth2.0 / JWT身份认证机制，结合RBAC（基于角色的访问控制）模型，确保操作边界清晰；

- 性能优化机制：通过分布式缓存（如Redis）与异步任务处理机制，有效缩短响应延迟并支撑高并发访问；

- 任务调度与批处理能力：内置任务调度中心，支持定时任务、批量数据同步与异步队列执行；

- 服务可观测性：集成请求链路追踪、日志采集与接口监控，便于快速定位性能瓶颈与异常请求。

业务逻辑层（核心业务处理层）

主要职责

业务逻辑层是整个系统的“核心中枢”，负责承载所有业务算法与决策逻辑。

- 实现元数据、数据查询、数据模型、样本数据、资产管理等核心功能；

- 支持数字孪生模型对接与智能算法计算，实现预测性维护与运行优化。

设计亮点

- 模块化设计：划分为设备管理、参数监控、性能优化、智能预警、历史对比等多个独立模块，便于扩展与维护；

- 灵活的规则引擎：可针对不同机组型号、运行策略和操作模式快速配置业务规则，无需修改代码即可实现差异化逻辑；

- 实时计算能力：集成高性能计算引擎，支持对海量时序数据的实时处理与异常识别，实现秒级响应；

- 智能孪生联动：与k2数据模型实时交互，通过虚实融合实现仿真预测、性能验证与风险评估；

- 历史与趋势分析：支持多周期对比与趋势预测功能，辅助运维人员进行能效分析与运行优化决策。

数据访问层（数据交互与抽象层）

主要职责

数据访问层提供统一的数据访问与存储接口，是系统与底层数据库、文件系统等数据源交互的抽象层。

- 对上屏蔽数据存储细节，对下统一管理多种数据源；

- 确保数据读取、写入与传输的安全性、稳定性和一致性。

设计亮点

- 多源数据接入：支持关系型数据库（MySQL、PostgreSQL）、时序数据库（InfluxDB）、日志系统与配置文件等多类型数据源；

- 高性能数据访问：采用索引优化、分区分片与连接池技术，保证大规模数据下的检索与写入性能；

- 智能缓存机制：对高频访问或实时数据启用缓存策略，有效降低数据库压力；

- 数据安全防护：支持细粒度的数据访问权限与加密存储机制，防止敏感信息泄露；

- 数据抽象与统一接口：通过DAO模式和ORM框架，确保业务层在统一语义下访问底层数据资源。

基础支撑层（运行与支撑环境）

主要职责

基础支撑层是整个系统的运行根基，负责提供计算、存储、通信与系统运行环境支持。

- 保障系统高可用、高可靠与可扩展；

- 为上层服务提供稳定的运行基础。

设计亮点

- 跨平台兼容：支持在Windows与Linux环境下灵活部署，满足不同机组现场需求；

- 容器化与虚拟化支持：可基于Docker或Kubernetes进行快速部署与弹性扩展；

- 监控与运维体系：集成日志采集、性能监控、健康检查与告警模块，形成闭环的运维监控体系；

- 中间件支撑能力：内置消息队列、配置中心、任务调度器等基础中间件，保证系统间通信高效可靠；

- 容灾与备份机制：支持多节点冗余与自动故障转移，保障关键业务持续运行。

层次间协作机制

系统各层之间通过标准化接口与消息机制实现高内聚、低耦合的协作：

- 表示层 → 应用服务层：通过RESTful API或WebSocket传递用户请求与操作指令；

- 应用服务层 → 业务逻辑层：进行请求路由、功能分发与逻辑调用；

- 业务逻辑层 → 数据访问层：执行参数查询、数据写入及批量任务处理；

- 数据访问层 → 基础支撑层：负责与实际存储系统、消息队列及外部设备的数据交互。

这种分层架构确保系统具备高度可扩展性与灵活性，在机组规模扩大、测点数量增长或业务场景升级时仍可保持平稳运行。

架构价值总结

- 高可用性：通过主备冗余与故障自动切换设计，保障全年系统可用性≥99.9%；

- 高扩展性：支持横向扩展（节点增加）与纵向扩展（硬件升级），灵活应对未来业务增长；

- 高安全性：从访问认证到数据加密，全链路防护机制确保系统运行安全可控；

- 高可维护性：模块解耦、接口规范化，便于快速定位问题与实现二次开发；

- 业务贴合度高：核心逻辑紧密结合机组及元数据特性，实现从数据采集到智能分析的全流程闭环。

技术架构

本系统总体技术架构自上而下分为表现层、应用层、数据层和系统层四个部分，形成了完整的多层级支撑体系。

表现层:主要面向用户交互，支持PC端应用，运行环境为Win7及以上64位操作系统，采用Google内核浏览器。前端技术框架包括Vue、HTML、CSS、JavaScript、jQuery、Ajax、Echarts、Mapbox、Maptalks、Cesium等，实现多维度的数据可视化与交互功能。

应用层:由对外服务层、控制层和基础层组成。对外服务层采用Restful API（Swagger UI）提供标准化接口；控制层基于SpringBoot框架实现核心业务逻辑；基础层引入Redis、RabbitMQ、IoTDB、日志框架、PolarDB-X、FastJson、MyBatis Generator、Maven等组件，满足缓存、消息队列、时序数据处理、日志管理和开发运维等需求。

数据层:包括数据访问层和数据存储层。数据访问层采用Druid、MyBatis、MyBatis Plus实现高效的数据访问与持久化；数据存储层结合IoTDB与PolarDB-X，兼顾时序数据与关系数据的管理能力。

系统层:提供底层运行环境，采用Nginx、Tomcat作为Web服务器，操作系统选用国产麒麟系统，确保在信创环境下具备稳定、安全和可控的运行基础。

整体架构实现了前端可视化、后端微服务、大数据存储与分析的有机结合，既满足工业监测与性能优化的业务需求，又符合国产化和信创环境的适配要求。

本系统采用五层分布式微服务架构，整体结构清晰、功能解耦，具备良好的可扩展性与高可靠性。

系统按照“采集-接入-处理-服务-展示”的逻辑流程构建，通过SpringBoot微服务体系 + ORM数据关联框架 + 可视化前端框架实现对机组运行状态、样机数据、元数据的全流程管理与展示。

用户访问层（User Access Layer）

主要职责

该层是系统与最终用户交互的界面，承担信息展示、指令下达、结果反馈等任务。

通过 WEB 页面与开放 API 两种方式，为运维人员、工程师及第三方系统提供多维度的访问入口。

功能组成

- WEB子系统

- 实现机组监控主界面、电功率和热功率趋势图、机组点趋势图、元数据趋势分析界面等；

- 提供仪表盘式展示和数据钻取功能，可快速定位异常参数。

- API接口子系统

- 向外部系统开放数据查询与任务控制接口；

- 支持第三方如调度中心、厂站监控系统接入。

- 关键技术

- 前端技术栈：Vue3 + CSS + JavaScript + Ajax + ECharts

- 实时推送：WebSocket 实现实时曲线刷新与状态同步

- 接口测试：Swagger 自动生成与管理 API 文档

- 安全机制：Token 鉴权与跨域控制（CORS）

- 设计亮点

- 多终端自适应设计：支持大屏、PC、平板多种终端访问；

- 交互流畅性优化：基于前端缓存与异步渲染技术；

- 图表化表达：趋势曲线、热力图、状态面板等多种动态可视化；

- 可配置仪表盘：用户可自定义监控视角与参数分组。

API网关层（API Gateway Layer）

主要职责

作为系统的统一入口，负责所有前端与外部接口请求的接入、路由、转发与安全管控。通过网关层实现微服务架构的统一访问控制、负载均衡、熔断限流等功能。

功能模块

- 请求路由模块：基于服务注册中心（Nacos）自动识别目标服务；

- 身份认证模块：支持 JWT 令牌机制；

- 访问权限模块：基于角色的访问控制（RBAC）；

- 流量治理模块：内置熔断、限流、降级策略，保障系统稳定。

关键技术

- Spring Cloud Gateway

- Nacos 服务注册与发现

- Spring Security / JWT / OAuth2

- Restful API 标准协议

设计亮点

- 统一入口管理：通过微服务网关实现集中访问控制；

- 安全防护：防止接口暴露与非法调用；

- 灰度发布与动态路由：实现版本并行与平滑切换；

- 访问日志审计：每个请求均具备可追踪性。

数据接入层（Data Integration Layer）

主要职责

数据接入层是整个系统的数据“血管”，主要负责底层设备与外部数据系统的连接、转换与标准化处理。

它将不同来源的数据（机组采集、二回路监测、知识模型、外部接口）转化为系统统一格式，为上层分析提供支撑。

组件划分

- DHP机组接入模块

- 对接现场采集系统，实时采集温度、压力、流量等运行参数。

- 天枢机组模块

- 接入二回路监控系统，采集补水、换热、阀门状态等信号。

- 数据模型模块

- 建立统一数据模型规范，对接入数据进行格式化与语义标注。

- 知识模型模块

- 整合机组运行经验与专家规则，提供诊断与推理支持。

关键技术

- IoTDB SDK 数据访问

- JWT 认证机制

- Restful API 数据接口

- 异构数据适配器（支持 OPC-UA、MQTT、Modbus）

设计亮点

- 多源异构兼容：支持不同数据源格式自动识别与解析；

- 流批一体：既支持实时流式数据采集，也支持离线批量导入；

- 时间序列对齐机制：确保跨机组数据的时间一致性；

- 数据质量监测：自动识别缺失值与异常波动数据。

处理层（Processing Layer）

主要职责

处理层是系统的数据加工与业务逻辑核心，负责计算、校验、聚合、建模、分析与报警决策。

它将原始采集数据转换为结构化的业务信息，并为上层展示与决策提供支持。

模块划分

- 机组样本模块：提供标准机组运行特征样本，支持性能对比；

- 机组元数据模块：定义机组结构信息（设备、管线、测点关系等）；

- 样机元数据模块：用于仿真计算和数字孪生模型训练。

核心机制

- 数据校验（Validate）：保证输入数据完整性与准确性；

- 任务处理（Handle）：负责计算任务、状态更新、报警生成等逻辑；

- 模型计算引擎：可插拔算法模块（热效率计算、异常识别、趋势预测）；

- 事件驱动机制：基于异步事件队列处理并发请求，提升性能。

设计亮点

- 支持规则引擎与AI算法并行运行；

- 实时分析能力：对接IoTDB实现秒级计算；

- 自动诊断与预警机制：通过数据模式识别潜在风险；

- 可扩展算法接口：支持第三方算法动态接入（如TensorFlow/PyTorch模型）。

数据存储层（Data Storage Layer）

主要职责

负责系统的持久化与缓存管理，是整个架构的数据支撑基础。

通过多类型数据库构建冷热分层结构，以支持高性能实时访问与长期历史数据存储。

结构组成

- MySQL数据库：存储系统配置、日志、用户信息及结构化业务数据；

- Redis缓存：存储热点数据与状态缓存，用于提高响应性能；

- IoTDB时序数据库：高效存储与查询设备时序数据。

关键技术

- Druid 数据连接池管理

- MyBatis / MyBatis-Plus ORM 框架

- 缓存一致性控制（Redis + MySQL 同步机制）

- 数据归档与分区策略

设计亮点

- 冷热数据分层管理：高频数据驻留缓存，低频数据分区归档；

- 分布式存储架构：支持跨节点扩展；

- 高并发访问优化：基于索引、批处理、异步写入机制；

- 安全加密存储：敏感字段采用AES/SM4加密算法存储。

层间协同机制

| - 来源层 | - 目标层 | - 交互方式 |
| --- | --- | --- |
| - 用户访问层 → API网关层 | - RESTful 请求 | - 处理用户操作并转发请求 |
| - API网关层 → 数据接入层 | - HTTP / WebSocket | - 分发数据采集或控制指令 |
| - 数据接入层 → 处理层 | - SDK / 消息队列 | - 传输清洗后的设备数据 |
| - 处理层 → 数据存储层 | - JDBC / 缓存 | - 写入或更新计算结果 |
| - 数据存储层 → 用户访问层 | - API / WebSocket | - 返回查询结果与可视化数据 |

跨层特性与整体价值

- 高可用性：微服务冗余部署，Redis哨兵与数据库主从同步保证99.9%可用率；

- 高扩展性：服务组件可按业务模块横向扩展；

- 高安全性：JWT+RBAC+数据加密全链路防护；

- 高可维护性：模块解耦，接口统一，日志可追溯；

- 业务贴合度高：深度结合蒸汽发生器与二回路运行逻辑，支持智能诊断与热工性能分析；

- 可观测性强：提供日志追踪、监控报警、链路追溯一体化支持。

部署架构

总体概述

运行数据仓库系统采用分布式微服务架构设计，以高可用、高并发、可扩展为核心目标。系统由客户端层、前端负载层、服务网关层、服务集群层、基础支撑层组成，结合**时序数据库（IoTDB）与文档数据库（MongoDB）**构建完整的数据采集、分析与应用服务体系。

架构基于 Spring Cloud 全家桶、Nginx、Netty 等成熟框架，既保证业务模块的独立性，又能实现服务的动态注册、负载均衡与故障隔离，为运行数据的集中存储与智能分析提供高效支撑。

架构层次说明

- 客户端层（用户访问与交互层）

客户端层提供多终端访问能力，包括：

- PC端：主要面向运维与管理人员，提供数据分析、运行监控与配置管理功能；

- Vue 前端：基于 Vue3 + Vite + Element Plus 实现动态组件化页面，支持响应式布局；

- 运营平台：供系统管理员进行系统配置、服务监控与运行状态查看。

客户端通过 HTTP / HTTPS 与前端服务器交互，所有请求均经过统一入口 Nginx，实现反向代理与负载均衡。

- 前端服务器层（Nginx 网关层）

前端服务器层由 Nginx 组成，是系统访问的统一入口，主要职责包括：

- 反向代理与负载均衡：将请求分发至后端网关集群；

- 安全防护：提供限流、防火墙规则、SSL加密；

- 静态资源缓存：前端页面、JS与图表资源由Nginx托管，降低服务压力；

- 健康检查：实时检测服务状态，自动剔除异常节点。

- 服务网关层（统一接入与流量控制层）

- 系统采用 Spring Cloud Gateway 作为统一流量入口，核心功能包括：

- 路由分发：将请求按路径映射至不同服务（数据服务、任务服务等）；

- 安全校验：整合 JWT 鉴权机制，统一登录验证与权限管控；

- 限流熔断：动态监控请求量，防止单点过载；

- 服务发现与注册：通过 Nacos 实现服务实例的动态感知；

- 统一日志与监控：记录访问路径、响应时间与状态码，用于链路追踪分析。

- 服务集群层（核心业务与计算层）

- 该层承载系统全部核心功能逻辑，基于 Spring Boot + Netty 框架构建，实现异步高并发数据处理与分布式任务调度。

- 集群内主要模块如下：

| - 模块名称 | - 主要职责 |
| --- | --- |
| - 网关服务 | - 负责流量聚合、权限控制、日志采集与API限流；对外提供统一访问入口。 |
| - 数据服务 | - 负责与IoTDB、MongoDB等数据库交互，执行数据查询、指标聚合与可视化接口封装。 |
| - 任务服务 | - 提供定时任务调度、批量计算、模型训练与数据同步等后台任务管理功能。 |
| - 数仓服务 | - 运行数据仓库核心逻辑，负责数据清洗、ETL转换、指标统计与多维分析。 |
| - 样本服务 | - 管理历史运行样本与模型样本库，支持向前插值的数据对比分析。 |
| - 系统服务 | - 提供配置管理、用户管理、日志审计、消息通知、接口注册等基础能力。 |

- 所有服务节点通过 Nacos 注册中心 自动注册与发现，Gateway 网关实现动态路由与健康检查，确保请求转发的准确与高效。

- 数据支撑层（数据存储与中间件层）

- 数据支撑层为整个系统提供稳定的数据访问与计算支撑，核心组件包括：

| - 组件 | - 功能说明 |
| --- | --- |
| - Nacos | - 服务注册与配置中心，提供动态服务发现、配置同步与灰度发布支持。 |
| - MySQL | - 存储系统配置、任务计划、用户数据等结构化信息。 |
| - Redis | - 作为分布式缓存与消息中转，提高高频访问与任务调度效率。 |
| - IoTDB | - 时序数据库，用于采集与存储实时运行参数、监控指标与工况数据。 |
| - MongoDB | - 文档数据库，用于存储模型配置、运行日志、报表模板与非结构化文件。 |
| - Nacos | - 服务注册与配置中心，提供动态服务发现、配置同步与灰度发布支持。 |

数据流与通信机制

- 访问流：

用户操作 → Nginx（反向代理） → Gateway（认证与路由） → 各服务（数据、任务、数仓、样本、系统） → 存储层（MySQL / IoTDB / MongoDB / Redis） → 返回结果。

- 注册与发现流：

各微服务启动后自动注册到 Nacos，Gateway 实时更新路由表。

- 任务调度流：

任务服务统一调度批处理任务，调用数据服务接口执行采集、聚合与计算。

- 数据同步流：

IoTDB 提供实时采样数据接口，MongoDB 保存历史运行数据与分析结果，两者通过数仓服务进行融合。

- 缓存机制：

Redis 用于高频数据（如实时监测状态、在线用户、指标缓存）的临时存储。

安全与高可用设计

- 多层认证体系：基于 JWT + RBAC 实现分级权限；

- 数据加密传输：采用 HTTPS / TLS 通道；

- 负载与容灾机制：网关与服务集群均采用多节点部署，支持自动故障切换；

- 日志追踪与审计：链路级日志收集，配合 MongoDB 审计记录；

- 监控与告警：Prometheus + Grafana 监控系统状态，提供指标告警与容量分析。

架构优势总结

- 模块化与解耦性强：六大服务模块独立部署，可灵活扩展与热更新；

- 高可靠与可维护：冗余集群、服务自愈与健康检查确保99.99%可用率；

- 性能卓越：Netty异步通信 + Redis缓存加速，支持高并发数据访问；

- 数据闭环完整：IoTDB + MongoDB + 数仓模型，实现从采集到分析再到预测的全生命周期；

- 智能化与可观测性：数据服务与样本服务结合机器学习模型，支持运行状态预测与趋势分析。

整体部署架构

该系统部署架构严格遵循电力行业“安全分区、网络专用、横向隔离、纵向认证”的核心安全防护体系，将整体系统划分为三个逻辑隔离的大区：生产控制区、生产管理区、信息管理区。通过分区部署与安全策略协同，确保系统在数据安全、网络防护、访问控制及数据流转方面的安全可靠与高效运行。

生产控制大区（实时区）

- 安全接入区

位于系统最外层的防护边界，部署高性能防火墙及入侵检测系统（IDS），对接来自DCS、SIS等核心源平台的实时生产数据流。该区域严格执行网络隔离策略，实现对数据采集通道的安全接入与传输保护。

- 实时监控区

主要部署操作员站、工程师站等核心人机接口设备，为运行人员提供可视化操作界面，实现机组运行参数、状态及报警信息的毫秒级监控与响应，确保生产过程的安全与稳定。

- 应用服务区

承载智能监视与预警系统的主要业务处理模块，包括实时数据计算引擎、规则判断引擎、告警分析逻辑等。该区对接实时数据源，对运行参数进行快速计算与对比分析，实时生成预警和优化建议。

- 实时数据库区

采用 Apache IoTDB 时序数据库集群，用于高频采集点数据的高效写入与查询。IoTDB具备高压缩率与高并发读写性能，专门面向工业物联网与电厂级实时监控数据存储场景，为上层预警与分析模块提供坚实的数据支撑。

生产管理大区（非实时区）

- 数据服务区

通过部署电力行业专用的单向隔离装置（网闸），从生产控制区安全、受控地同步实时与历史数据。该区以数据采集服务、数据同步接口服务为核心，实现跨区数据的安全抽取与汇聚。

- 管理数据库区

部署 MySQL 集群 及 MongoDB 文档数据库，并配合 Redis 缓存服务，共同构建高效的结构化与半结构化数据管理体系：

MySQL 用于存储系统配置、告警记录、权限信息等核心业务数据；

MongoDB 用于存储非结构化业务文档与大容量分析结果；

Redis 用于加速高频数据访问与任务队列缓存。

- 分析服务区

部署包括 数据服务、任务服务、数仓服务、样本服务、系统服务、网关服务 在内的核心业务模块。通过离线建模与数据仓库分析技术，对采集的历史数据进行整理、聚合与建模。结合AI分析引擎，完成性能评估、能效分析、故障诊断与运行优化等高级数据分析任务。

信息管理大区（管理网）

- Web服务区

通过 Vue + Nginx 前后端分离架构，部署Web门户与业务管理接口，为企业办公网用户提供安全、统一的系统访问入口。系统支持角色权限控制、日志审计及多端适配，确保访问的安全性与管理的可控性。

- 客户端访问区

面向不同角色用户（如管理人员、运行人员、决策层等），提供 PC端、移动端及大屏展示端 多形态访问方式。用户可实时查看运行监控、历史趋势、能效报表、预警日志及综合驾驶舱信息，实现全局生产数据的可视化与智能化展示。

安全与数据流通策略

系统通过“分区部署 + 单向隔离 + 纵向认证 + 安全审计”机制，确保：

- 生产控制系统的独立与封闭；

- 管理区、信息区的数据仅通过受控通道进行单向流通；

- 不同安全域间的访问均经过认证与审计控制；

- 满足电力行业对于“实时控制安全、非实时分析共享、数据全程可控”的技术规范要求。

该架构在保障生产控制安全的前提下，实现了运行数据的安全传输、历史积累与智能分析，为企业实现数字化转型、智能化运行与高效决策提供了可靠的系统基础。

项目关键技术路线

微服务技术架构

- 复杂度可控

系统采用微服务架构，将大型应用拆解为若干独立的功能模块（如数据服务、任务服务、数仓服务、样本服务、系统服务、网关服务），每个服务聚焦单一业务功能，拥有独立的数据与接口边界。

这种拆分有效控制了系统复杂度，使得各模块能够由独立团队开发、测试和维护，从而提升系统的可维护性与迭代效率。

- 独立部署与弹性扩展

各微服务均以独立进程运行，支持按需部署与灰度发布。模块更新无需重启全系统，从而降低上线风险并提升交付效率。

此外，系统支持服务级别的弹性扩展：当某一功能访问量上升时，可单独扩容对应微服务实例，而无需整体复制部署，极大地提升了资源利用率。

- 容错与高可用设计

微服务间通过轻量化通信机制（如 RESTful API、消息总线）进行交互。若个别服务异常，可通过自动重试、熔断降级、服务隔离等机制实现系统级容错，确保其他模块的稳定运行。

同时，服务注册与健康检测由 Nacos 管理，结合 Spring Cloud Gateway 实现统一流量控制与安全防护。

- 技术选型灵活

微服务架构实现了技术去中心化。各模块可根据功能特征选择最适合的技术栈，如：

数据服务：Spring Boot + MyBatisPlus + IoTDB

数仓服务：Redis + MySQL + MongoDB

样本服务：Python AI/ML 子模块 + Java 调度

这种灵活选型机制提升了系统的可扩展性与演进性，便于后期技术升级与新模块接入。

面向服务的架构（SOA思想融合）

本项目是一项复杂的系统集成工程，各子系统运行环境（Linux、Windows）、开发语言（Java、Python）及通信协议（HTTP、WebSocket、MQTT等）均存在差异。

为实现跨平台、高互操作性和可扩展的系统集成，本项目在微服务框架基础上引入 SOA（面向服务的架构）思想，以服务为边界、接口为契约，实现松耦合、高可复用的业务支撑体系。

SOA 的核心设计思想包括：

- 服务标准化：统一服务注册、发现与描述规范；

- 协议抽象化：屏蔽底层实现差异，统一以 API 层对外暴露；

- 流程组合性：支持服务编排与业务流程的灵活组装；

- 跨系统互操作：提升异构系统间的数据与流程协同能力。

通过 SOA 与微服务的融合，系统可在功能独立、接口统一、部署分布的前提下实现整体协同运行，为后续模块化扩展与智能化演进奠定坚实基础。

资源化设计方法

资源化设计理念的核心是：将业务对象、数据实体、服务功能抽象为标准化资源单元，并通过元数据体系实现统一管理。

系统中的数据与服务均以“资源”的形式存在，通过元数据描述其属性、结构、依赖关系与访问方式。

主要实现方式如下：

- 资源分解：将业务拆解为最小资源单元（如参数点、模型实例、机组样本等）；

- 资源管理：通过统一的元数据体系定义资源结构与层级；

- 资源组装：基于元数据描述的依赖关系，动态组合形成复杂服务或业务流程；

- 资源追踪：资源变更与访问过程全程可追溯，保障系统一致性与可治理性。

该方法使数据与服务形成统一的“资源生态”，支撑系统的标准化、复用化与智能化发展。

指标体系与元数据方法

指标体系是业务与数据之间的桥梁，是对底层数据资源进行语义化定义的关键机制。

在本项目中，指标体系与元数据体系协同构成“数据资源体系”的核心支撑。

- 指标体系设计

- 通过统一指标定义业务语义，确保数据口径一致；

- 对园林局各业务领域的数据资源按业务含义建立指标字典；

- 指标具备唯一性与可扩展性，支持动态扩充与版本管理。

- 元数据体系设计

元数据用于描述、组织和管理各类数据资源，分为：

- 业务元数据：描述业务语义与流程逻辑；

- 技术元数据：描述存储结构与运行环境；

- 数据元数据：描述数据特征、格式及关联关系。

通过“立体元数据体系”，项目实现从采集、处理到发布全过程的数据可描述、可追溯与可演化，为系统的智能化分析与数据资产化奠定基础。

UI可视化设计方案

设计目标与原则

目标：

为运维、工艺及管理人员提供直观、可交互、可追溯的机组监控与分析界面，实现快速定位异常、确认告警、跨机组对比及深度性能分析，提升决策效率与运维响应能力。

设计原则：

- 信息层级递进：由全局到局部、逐级下钻；

- 关键状态突显：报警、超限等核心状态高亮呈现；

- 交互高效简洁：支持批量操作与快速确认；

- 时空融合分析：实时监控与历史回溯并存；

- 视觉统一扩展：模块化与统一视觉规范结合。

视觉与交互设计系统

色彩体系

类型	色值	用途

主色	#1F6FEB	导航栏、核心操作按钮

警告	#F5A623	次级报警/注意事项

危急	#E53935	超限/严重告警

成功	#2EBD7E	操作成功/确认状态

中性色	#F7F9FC（背景） / #141414（正文） / #6B7280（辅助文本）

字体规范

- 主字体：思源黑体 / 系统无衬线字体

- 字号：基础字号 14px，层级通过字重与色阶区分

图表与组件

- 图表引擎：ECharts（首选） / Highcharts

- 表格：AG Grid（虚拟滚动、分页、过滤）

- Vue组件：卡片、动态对话框、弹性布局容器

图表类型	    应用场景

折线图	    参数趋势跟踪

堆叠柱状图	 能耗构成分析

桑基图	    停堆事件逻辑链

雷达图	    多指标性能对比

可访问性

- 符合 WCAG AA 对比度标准

- 支持键盘导航（Tab / Enter）

- 所有非文本元素提供 aria-label 描述

全局布局设计（桌面端）

- 顶部导航：左侧品牌标识与系统名，中部全局搜索，右侧用户信息与通知中心；

- 左侧菜单：一级模块导航（仪表盘、报警中心、参数管理、停堆链路、热力性能、系统管理）；

- 主内容区：面包屑导航 + 快捷入口卡片 + 功能展示区域；

- 右侧辅助面板（可折叠）：实时告警流与高频工具区（报表、导出、确认）；

- 页脚：系统版本号 + 环境标识 + 最后更新时间。

核心功能页面设计

- 仪表盘（全局概览）

布局：

- 顶部指标卡（总出力、在线机组数、告警数等）

- 中央主视图（地理分布图 / 卡片式列表）

- 右侧统计面板（预警分布图表）

- 底部未确认告警列表与时间轴

交互逻辑：

- 点击机组 → 单机组详情

- 悬浮显示实时值与时间

- 时段切片（1h / 24h / 7d）

- 实时推送 + 缓存轮询混合刷新机制

- 单机组视图（深度分析）

布局：

- 标题栏：机组名称、状态标识、快速操作

- 主体区：左（参数表）中（趋势图）右（OTS异常列表）

- 底部：事件日志与操作审计

功能：

- 参数点击详情（历史触发记录）

- 数据回放（事故溯源）

- 导出：CSV / PNG

- 报警中心（集中管控）

布局：

- 顶部状态灯（未确认 / 已处理 / 总量）

- 主表格区（虚拟滚动）

- 详情侧栏（触发曲线 + 工况快照）

交互：

- 严重告警置顶

- 单击高亮联动曲线

- 告警确认触发误报学习

- 全参数对比模块

流程：

- 选择机组与时段

- 中央视图：多机组折线对比

- 右面板：阈值批量编辑

- 底部：高频告警Top10

功能：

- 异常点直跳单机组

- 对比模板保存复用

- 停堆链路可视化

核心组件：

- 桑基图展示故障传播路径

- 点击节点查看阈值与前后曲线

高级功能：

- 模拟触发测试

- 停堆分析模板化保存

前端技术实现要点

- 框架：Vue 3 + TypeScript

- 状态管理：Pinia

- 通信机制：WebSocket + Kafka 事件流

- 国际化：vue-i18n（中英双语）

性能优化：

- 图表降采样 + 表格虚拟滚动

- 数据缓存 TTL=10min，邻近机组预加载

权限与配置管理

角色类型：运维值班/工程师/管理员

控制粒度：

- 页面级访问权限

- 操作级功能管控（告警确认、阈值修改）

系统配置管理：

- 用户角色与权限组编辑

- 全局阈值与通知模板配置

- 实时操作日志与版本控制

- 接口安全：JWT令牌验证 + RESTful CRUD

数据归档与检索 API

功能：

- 秒级范围查询 + 时间聚合

- 降采样压缩存储

- 支持 CSV / PDF 导出

逻辑：

- 高频查询缓存（TTL 1h）

- 大数据虚拟分页（每页 1000 条）

- 异步任务查询（轮询任务 ID）

告警规则引擎

功能特性：

- 拖拽式规则编辑（AND / OR 条件）

- 实时测试与版本差异对比

- 动态加载无需重启

- 规则命中率监控与性能统计

API 设计：

- 端点：/alerts/rules

- 支持 CRUD + 自动化测试

- 异常返回详细语法错误信息

系统安全

安全机制：

- HTTPS（TLS 1.3）加密

- SQL/XSS 安全防护

- Swagger UI 自动生成接口文档

功能设计

模拟机运行数据仓库系统

主界面首页

- 功能概述

主界面首页是系统的综合监控中心，采用先进的Dashboard设计理念，集成数据可视化、实时监控和智能分析功能。通过多维数据展示和交互式分析工具，为用户提供全方位的运行态势感知。

- 核心功能详述

- 机组统计

- 页面展示功能：采用环形图与百分比堆叠柱状图结合的可视化方案，展示1-6号机组历史至今的元数据总量，按模拟量、状态量、开关量分类显示占比分布。支持多时间粒度统计（日、周、月），数据自动刷新频率≤5秒。

- 页面按钮功能：

- 机组选择器：下拉菜单支持单选或多选机组，实时更新统计结果

- 时间范围选择：提供近一月、近三月等快捷选项，支持自定义日期范围

- 数据导出：支持PDF、PNG格式导出统计图表，Excel格式导出详细数据

- 全屏模式：一键切换全屏显示，优化监控体验

- 刷新按钮：手动触发数据更新，确保信息时效性

- 电功率和热功率趋势图

- 页面展示功能：双Y轴趋势图并列显示电功率和热功率变化曲线，支持多机组数据叠加对比。时间轴支持缩放和平移，可查看近一月趋势并向前挪移查看历史数据。

- 页面按钮功能：

- 机组切换：快速切换显示不同机组数据

- 曲线对比：支持多曲线并行显示和对比分析

- 数据标记：在趋势图上标记异常点和关键事件

- 图表导出：导出高分辨率趋势图和分析报告

- 技术实现细节​​

- 采用Vue3+ECharts实现前端可视化组件，支持响应式布局

- 后端使用Spring Boot微服务架构，数据查询响应时间<3秒

- 实时数据通过WebSocket推送，更新延迟<1秒

元数据管理

- 功能概述

元数据管理模块提供机组和样机测点信息的全生命周期管理，确保数据的准确性、完整性和可追溯性。

- 核心功能详述

- 机组元数据

- 页面展示功能：表格化展示1-6号机组所有测点明细，包含测点名称、单位、低限、高限、点类型等字段。支持按机组、点类型、时间范围多维度筛选。

- 页面按钮功能：

- 新增测点：打开表单添加新测点，支持批量导入

- 编辑/删除：行内操作维护测点信息

- 趋势分析：查看单测点数据趋势图

- 数据采集：手动触发数据采集任务

- 样机元数据

- 页面展示功能：专用于3号和5号样机测点管理，突出样机特性字段，与机组测点对比显示。

- 页面按钮功能：

- 样机同步：从样机系统同步最新数据

- 映射管理：维护样机-机组测点映射关系

- 数据验证：校验数据完整性和准确性

- 技术实现细节

- 使用MySQL集群存储元数据，支持亿级数据记录

- Elasticsearch实现全文检索，查询响应<500ms

- 数据采集任务基于Quartz调度框架，支持分布式部署

数据查询

- 功能概述

提供灵活的数据查询和分析功能，支持机组和样机数据的多维度查询、对比分析和结果导出。

- 核心功能详述

- 机组数据查询

- 页面展示功能：趋势图与详情列表结合展示多个测点值趋势对比，支持插值与实际值显示模式切换。

- 页面按钮功能：

- 多测点选择：从测点库中选择多个测点进行对比分析

- 时间范围设置：灵活设置查询时间范围

- 导出Excel：导出查询结果和数据图表

- 查询收藏：保存常用查询条件便于快速调用

- 样机数据查询

- 页面展示功能：专用于3号和5号样机数据查询，界面布局与机组查询一致。

- 页面按钮功能：

- 样机筛选：按样机编号筛选数据

- 对比分析：样机与机组数据对比查询

- 专用导出：导出样机特定格式数据

- 技术实现细节

- 基于Apache Calcite实现SQL查询优化

- 查询结果缓存至Redis，缓存命中率>85%

- 支持CSV、Excel、JSON多种导出格式

数据模型

- 功能概述

数据模型模块为本平台用户提供数据资源、模型、算子的全生命周期统一管理能力，无缝对接K2平台，支撑从模型开发、部署到运行监控的完整闭环。

- 核心功能详述​

- 数据资源管理

- 页面展示功能：展示K2平台数据管理的所有repo数据分析样例，支持分类查看和搜索。

- 页面按钮功能：

- 复制repo：可选择任一Repo，复制其样例的参数及数据点

- 导出JSON：可选择任一Repo，导出其JSON结构的数值内容

- 删除repo：可选择任一Repo进行删除操作，删除前需用户确认，操作成功后，该Repo及其关联数据将在系统中一并被删除

- 模型管理

- 页面展示功能：展示当前登录用户在K2平台知识沉淀模型下的所有模式数据列表，并支持在列表页直接修改模型的描述信息。

- 页面按钮功能：

- 开发/运行：选择任一模型，可一键跳转至K2平台对应的界面，进行模型的开发与运行管理工作

- 部署：选择任一模型，可一键跳转至K2平台对应的界面，进行模型部署的配置工作

- 删除：选择任一模型，可一键跳转至K2平台对应的界面，进行模型的删除配置工作

- 算子管理

- 页面展示功能：展示系统算子库及用户自定义算子库两大类目下的所有算子源码信息列表。

- 页面按钮功能：

- 源码查看：点击任一算子，可查看其详细的源码内容

- 部署管理

- 页面展示功能：以列表形式展示所有已部署的模型信息，包括：模型名称、所用模型、触发方式、输出方式等关键属性。

- 页面按钮功能：

- 运行控制：提供“暂停”功能，可停止当前正在运行的已部署模型。

- 作业管理

- 页面展示功能：以列表形式展示所有部署模型的运行周期信息，包括：作业号、对应模型、输出内容、数据时长、所属专题等。

- 技术实现细节

- 基于Docker容器化技术部署模型服务，实现环境隔离与快速发布。

- 支持模型版本管理，便于回溯与迭代。

- 支持A/B测试策略，对比不同版本模型的效果。

样本数据

- 功能概述

本模块作为平台上层应用与底层专业工具集成的枢纽，通过单点认证实现无缝跳转与功能嵌套，为用户提供部件组态、模型构建与样本制备的完整工作流支持。

- 核心功能详述

- 数调部件组态

- 页面展示功能：通过单点认证嵌套数调部件组态工具，显示部件组态功能界面。

- 页面按钮功能：

- 部件管理：管理基础部件与算法

- 组态设计：设计和配置部件组态

- 模板应用：应用预设组态模板

- 样本管理

- 页面展示功能：展示已制作好的样本列表，支持按条件筛选。

- 页面按钮功能：

- 新建样本：通过参数配置制作新样本

- 查看样本：查看样本详细数据和趋势

- 下载样本：导出样本数据到Excel文件

- 技术实现细节

- MongoDB存储样本数据，支持灵活 schema

- 样本制作基于工作流引擎，支持复杂业务流程

- 数据导出支持增量导出和断点续传

知识模型

- 功能概述

本模块作为平台与底层“知识模型系统”的统一集成与管理门户，实现对模型、算法、部件三类核心资产及其运行状态的集中式、全生命周期管控。通过单点登录无缝跳转，用户可在此界面完成资产的设计、修改、部署与运维监控，覆盖从资产创建、配置、发布到运行时管理的完整工作流。

- 核心功能详述

- (1) 模型管理

- 本模块作为模型资产的统一目录与操作入口。

- 模型资产列表：通过与“知识模型系统”对接，获取并集中展示系统内所有模型数据的清单。

- 模型全生命周期操作：

- 设计与修改：

- 设计：通过菜单链接，经单点认证跳转至“知识模型系统”的设计界面，进行新模型的创建、逻辑编排与画面设计。

- 修改：在模型列表或详情页中，支持直接对模型的基础信息进行修改，包括：模型名称、中文名称、描述。

- 下装：对选定的模型执行下装操作，进入部署配置界面，可进行目标节点部署与运行频率（如周期、定时、事件触发）的详细设置。

- 删除：对选定的模型数据执行删除操作，将其从模型库中移除。

- (2) 算法管理

- 本模块以树形结构对算法资产进行体系化管理。

- 算法目录树管理：通过树形结构展示和管理所有的算法根目录及其子目录，直观呈现算法库的组织架构。

- 算法数据操作：支持对目录树中的任一目录节点或具体算法数据节点进行以下操作：

- 设计：通过菜单链接，经单点认证跳转至“知识模型系统”，对指定算法进行画面开发与逻辑部件的设计工作。

- 修改：支持对算法的基础信息进行修改，包括：算法模型名称、函数名称、描述。

- 删除：支持对选定的算法目录或具体算法数据进行删除操作。

- (3) 部件管理

- 本模块以树形结构对可视化部件资产进行体系化管理。

- 部件目录树管理：通过树形结构展示和管理所有的部件根目录及其子目录，清晰管理部件库。

- 部件数据操作：支持对目录树中的任一目录节点或具体部件数据节点进行以下操作：

- 设计：通过菜单链接，经单点认证跳转至“知识模型系统”，进入算法画面编辑环境，进行可视化部件的开发工作。

- 修改：支持对部件的基础信息进行修改，包括：算法部件名称、函数名称、描述。

- 删除：支持对选定的部件目录或具体部件数据进行删除操作。

- (4) 运行管理 - 周期性计算

- 本模块对已部署的、以周期性模式运行的算法模型作业进行集中监控与调度。

- 周期作业列表：展示所有周期性计算作业的关键信息，包括：模型名称、当前状态（运行中、停止等）、最近运行结果、下装时间、操作用户。

- 作业运维控制：提供对周期作业的完整控制能力：

- 监控：通过菜单链接，经单点认证跳转至“知识模型系统”，查看该算法模型运行周期的实时画面与性能数据展示。

- 日志：直接在本平台界面查看选定模型当前运行产生的系统日志。

- 启动：对已下线的知识模型执行启动命令，使其开始周期性运行。

- 下线：对运行中的知识模型执行下线命令，停止其运行并从运行列表中移除。

- 重启：对运行中的知识模型执行重启命令，使其重新启动。

- 暂停：对运行中的知识模型执行暂停命令，临时中断其本次运行周期。

- (5) 运行管理 - 非周期性计算

- 本模块对非周期性模式（如事件触发、手动触发）的算法模型进行管理与监控。

- 非周期模型列表：展示所有非周期性计算模式模型的关键信息，包括：模型名称、模型说明、下装时间、操作用户。

- 模型监控：

- 监控：通过菜单链接，经单点认证跳转至“知识模型系统”，查看该算法模型在非周期性运行触发时的实时画面与数据展示。

资产管理

- 功能概述

资产管理模块负责功率控制棒系数和特性参数的管理，确保设备参数准确性和系统稳定性。

- 核心功能详述

- 功率控制棒系数​

- 页面展示功能：展示所有机组下的设备代号、X系数、Y系数及对应数值，支持历史镜像功能。

- 页面按钮功能：

- 新增设备：添加新设备并生成系数数据

- 批量修改：批量更新系数数值

- 历史镜像：查看和创建历史版本镜像

- 特性参数

- 页面展示功能：展示设备动作和持续时长统计，超阈值数据特殊标记。

- 页面按钮功能：

- 数据导入：导入机组和样机变量数据

- 趋势分析：分析设备动作值变化趋势

- 阈值设置：配置和调整告警阈值

- 技术实现细节

- 系数数据使用时序数据库存储，支持高频更新

- 阈值检测基于规则引擎，支持复杂条件判断

- 历史版本使用Git式管理，支持版本对比和回滚

系统监控

- 功能概述

系统监控模块提供全面的系统运行状态监控和性能分析功能。

- 核心功能详述

- 在线用户监控

- 页面展示功能：实时显示在线用户列表和会话信息。

- 页面按钮功能：

- 用户强制下线：终止异常用户会话

- 会话详情：查看用户详细操作记录

- 日志导出：导出用户操作日志

- 服务监控

- 页面展示功能：展示各微服务健康状态和性能指标。

- 页面按钮功能：

- 服务重启：重启异常服务实例

- 性能分析：分析服务性能瓶颈

- 告警设置：配置监控告警规则

- 技术实现细节​

- 基于Spring Boot Actuator实现服务健康检查

- 使用Grafana可视化监控指标

- 支持自定义监控指标和告警规则

系统管理

- 功能概述

系统管理模块提供系统基础数据管理和配置功能。

- 核心功能详述

- 用户管理​​

- 页面展示功能：展示系统用户列表和基本信息。

- 页面按钮功能：

- 新增用户：创建新用户账户

- 权限分配：配置用户访问权限

- 密码重置：重置用户登录密码

- 角色管理

- 页面展示功能：展示角色列表和权限分配情况。

- 页面按钮功能：

- 角色创建：定义新角色模板

- 权限配置：设置角色权限范围

- 角色分配：为用户分配角色

- 技术实现细节​

- 基于RBAC模型实现权限控制

- 支持LDAP/AD集成认证

- 操作日志全量记录，满足审计要求

基础数据模块接口

- 功能概述

提供基础数据管理的标准化接口服务，支持电厂、机组、数据源等基础信息的查询和管理。

- 核心接口列表

- GET /api/base/plants- 电厂查询接口

- GET /api/base/units- 机组查询接口

- GET /api/base/datasources- 数据源列表查询

- POST /api/base/unit-configs- 新增机组历史与实时请求配置

- PUT /api/base/unit-configs/{id}- 修改机组配置信息

- DELETE /api/base/unit-configs/{id}- 删除机组配置

- 接口特性​​

- RESTful API设计，符合OpenAPI 3.0规范

- JWT Token认证，支持细粒度权限控制

- 接口响应时间<100ms，支持1000+并发调用

数字规程模块接口

- 功能概述

提供数字规程相关的标准接口服务，支持设备状态查询、数据同步和推送功能。

- 核心接口列表

- GET /api/digital/procedures/device-status- 查询设备状态

- POST /api/digital/procedures/sync- 同步数据

- POST /api/digital/procedures/push- 数据推送

- 接口特性

- 基于WebSocket实现实时数据推送

- 支持数据压缩传输，减少网络开销

- 消息可靠性保证，支持重传机制

数据仓库模块接口

- 功能概述

提供数据仓库的标准接口服务，支持元数据查询、数据映射关系查询等功能。

- 核心接口列表​

- GET /api/dw/metadata/mysql 查询 MySQL 配置信息

- GET /api/dw/metadata/dcs 查询 DCS 元数据列表

- GET /api/dw/metadata/unit 根据电厂和机组查询测点起止时间

- GET /api/dw/metadata/point 根据关键词模糊查询测点

- POST /api/dw/metadata/power  查询功率控制棒系数设定参数列表

- POST /api/dw/metadata/hiserval 查询功率控制棒系数设定值历史列表

- GET /api/dw/metadata/erval 查询功率控制棒系数设定值列表

- GET /api/dw/metadata/array 查询机组特性参数序列列表

- GET /api/dw/metadata/pval 根据机组测点查询对应样机映射点

- GET /api/dw/metadata/dval 根据样机映射点查询对应机组测点

- GET /api/dw/metadata/coinfo 查询样机实时数据连接配置信息

- GET /api/dw/metadata/redis  查询样机 redis 配置信息

- 接口特性​

- 支持批量查询，最大批量大小1000条记录

- 查询结果缓存，缓存有效期5分钟

- 支持JSON和XML两种响应格式

机组历史数据模块接口

- 功能概述

提供机组历史数据查询接口，支持聚合查询、指定时间查询、最新值查询等功能。

- 核心接口列表

- GET /api/history/unit/aggregate- 查询测点指定时间段内的聚合查询结果

- GET /api/history/unit/bettime- 获取测点在指定时间的查询

- GET /api/history/unit/bettimeFast- 获取测点在指定时间的查询 FAST

- GET /api/history/unit/timevalue- 获取测点在指定时间段、指定时间间隔的查询

- GET /api/history/unit/timevalueFast- 获取测点在指定时间段、指定时间间隔的查询 FAST

- GET /api/history/unit/startvalue- 查询测点开始时间

- GET /api/history/unit/endvalue- 查询测点结束时间

- GET /api/history/unit/actual- 获取测点指定时间段的实际值

- GET /api/history/unit/actualFast- 获取测点指定时间段的实际值 GET /api/history/unit/lastet- 获取测点的最新值

- 接口特性

- 支持秒级数据查询，最大时间范围1年

- 数据压缩传输，压缩比可达10:1

- 查询超时设置，默认超时时间30秒

机组历史数据缓存模块接口

- 功能概述

提供机组历史数据本地缓存接口，支持数据缓存、查询和管理的全套功能。

- 核心接口列表

- POST /api/cache/points/register 数据缓存测点注册

- POST /api/cache/points/store 创建存储组

- POST /api/cache/points/batchstore 批量创建存储组

- GET /api/cache/points/time 创建时间序列

- POST /api/cache/points/datasave 数据保存

- POST /api/cache/points/batchdatasave 批量数据保存

- GET /api/cache/points/latest 查询测点时间段的实际值

- GET /api/cache/points/actual 查询测点实际值

- GET /api/cache/points/acttime  查询测点指定时间的插值

- GET /api/cache/points/insetval 查询测点指定时间段、时间间隔的插值

- 接口特性

- 缓存数据TTL可配置，默认1小时

- 支持缓存预热和定期刷新

- 缓存命中率监控和统计

机组实时数据模块接口

- 功能概述

提供机组实时数据查询接口，支持实时值查询、批量查询和属性查询等功能。

- 核心接口列表

- GET /api/realtime/unit- 查询测点实时值

- GET /api/realtime/unit/fast- 查询测点实时值

- GET /api/realtime/dhp- 查询 DHP 测点属性

- GET /api/realtime/unit/pointname- 根据关键词批量查询测点名

- GET /api/realtime/unit/pointvalue- 根据关键词批量查询测点值

- GET /api/realtime/unit/datatime- 查询数据库时间

- 接口特性​

- 实时数据更新频率可达秒级

- 支持数据订阅模式，减少轮询开销

- 数据质量标识，标识数据可信度

样机历史数据模块接口

- 功能概述

提供样机历史数据查询接口，支持存在性检查、聚合查询和插值查询等功能。

- 核心接口列表

- GET /api/history/prototype/exists- 检查测点是否存在

- GET /api/history/prototype/aggregate- 查询测点指定时间段聚合查询结果

- GET /api/history/prototype/specifiedtime- 查询指定时间的高频测点

- GET /api/history/prototype/pointindex- 查询高频测点的索引

- POST /api/history/prototype/newvalue- 查询测点的最新值

- GET /api/history/prototype/actvalue- 查询测点指定时间段的实际值

- POST /api/history/prototype/actvalue/fast- 查询测点指定时间段的实际值 FAST

- POST /api/history/prototype/timevalue- 查询测点指定时间的实际值

- GET /api/history/prototype/interpolate- 查询测点指点时间的插值

- GET /api/history/prototype/interpolate/fast- 查询测点指定时间的插值 FAST

- POST /api/history/prototype/insvalue- 查询测点指定时间段，时间间隔的插值

- POST /api/history/prototype/insvalue/fast- 查询测点指定时间段，时间间隔的插值 FAST

- GET /api/history/prototype/insnumber- 查询测点数量

- GET /api/history/prototype/timenumber- 根据时间查询测点数量

- GET /api/history/prototype/startpoint- 查询测点开始时间

- GET /api/history/prototype/endpoint- 查询测点结束时间

- GET /api/history/prototype/sdpoint 查询测点开始和结束时间

- 接口特性

- 支持高频数据查询，最高采样频率1kHz

- 数据完整性检查，标识数据缺失段

- 支持多种插值算法（线性、样条等）

样机实时数据模块接口

- 功能概述

提供样机实时数据接口，支持测点注册、值读写和模拟机控制等功能。

- 核心接口列表​

- POST /api/realtime/prototype/register-注册模拟机测点或属性

- GET /api/realtime/prototype/values- 获取样机测点值（需注册）

- GET /api/realtime/prototype/values2- 获取样机测点值（无需注册）

- GET /api/realtime/prototype/update- 修改模拟机上测点值

- 接口特性

- 实时数据延迟<100ms

- 支持测点分组注册，减少注册开销

- 值变化事件推送，支持条件订阅

数据仓库测点模块接口

- 功能概述

提供数据仓库测点管理接口，支持元数据查询、批量查询和业务元数据查询。

- 核心接口列表​

- GET /api/dw/points/prototype- 查询样机元数据列表

- GET /api/dw/points/prototype/list- 批量查询样机元数据信息

- GET /api/dw/points/unit- 查询机组元数据列表

- GET /api/dw/points/unit/list- 批量查询机组元数据信息

- GET /api/dw/points/business- 查询业务元数据列表

- 接口特性

- 支持元数据版本管理，可查询历史版本

- 批量查询支持分页，每页最大1000条

- 元数据变更通知，支持Webhook回调

样本相关模块接口

- 功能概述

提供样本相关管理接口，支持样本查询、数据获取和下载功能。

- 核心接口列表​

- GET /api/samples- 查询样本信息列表

- GET /api/samples/{id}/data- 获取样本某时间范围的某些变量的数据

- POST /api/samples/{id}/download- 下载样本某时间范围某些变量的数据

- POST /api/samples/{id}/his- 根据样本集合名和测点查询某一时刻样本值和对应模拟机历

- 史值

- GET /api/samples/{id}/sim- 根据样本集合名和测点查询某一时刻样本值和对应模拟机实

- 时值

- GET /api/samples/{id}/value- 获取样本某一时刻的某些变量数据

- GET /api/samples/{id}/log- 获取样本所有人工操作日志数据

- 接口特性​

- 样本数据支持多种格式（CSV、JSON、二进制）

- 大样本数据支持分片下载

- 样本元数据全文检索，支持复杂查询条件

模拟机对接模块接口

- 功能概述​

提供模拟机对接控制接口，支持连接管理、运行控制和数据读写等功能。

- 核心接口列表​

- POST /api/simulator/connect- 连接 DCS

- GET /api/simulator/online- DCS 是否在线

- GET /api/simulator/disconnect- DCS 断开连接

- GET /api/simulator/id- 创建通讯对象，返回 ID 为通讯对象的唯一标识

- GET /api/simulator/conline- 创建通讯对象，连接 dcs，判断是否在线

- POST /api/simulator/timeout- 设置超时时间

- GET /api/simulator/control/run- 运行模拟机

- GET /api/simulator/freeze- 冻结模拟机

- GET /api/simulator/accelerate- 模拟机加速

- GET /api/simulator/decelerate- 模拟机减速

- GET /api/simulator/factor- 设置速度因子

- POST /api/simulator/singlestep- 单步运行

- POST /api/simulator/reset- 复位 IC

- POST /api/simulator/saveic- 保存 IC

- GET /api/simulator/status- 查询模拟机状态

- POST /api/simulator/insfault- 插入故障

- POST /api/simulator/insoverride- 插入超控

- POST /api/simulator/insjd- 插入远方就地

- GET /api/simulator/delfault- 删除故障

- GET /api/simulator/deloverride- 删除超控

- GET /api/simulator/deljd- 删除远方就地

- POST /api/simulator/selfault- 查询故障激活列表

- POST /api/simulator/seloverride- 查询超控激活列表

- POST /api/simulator/seljd- 查询远方就地激活列表

- GET /api/simulator/values/read- 点名读值

- GET /api/simulator/values/write- 点名写值

- GET /api/simulator/values/selid- 根据点名查询 ID

- GET /api/simulator/values/readid- 根据 ID 读值

- GET /api/simulator/values/writeid- 根据 ID 写值

- GET /api/simulator/values/selval- 查询表达式数值接口

- GET /api/simulator/values/getwarn- 根据参数获取全部或部分操作&报警事件

- GET /api/simulator/values/getidx- 根据索引获取操作&报警事件

- GET /api/simulator/values/getstartidx- 根据起止时间获取操作&报警事件

- GET /api/simulator/values/getcodeid- 根据设备编码查询对应的操作&报警事件

- GET /api/simulator/values/getwarnid- 查询模拟机操作&报警事件最新 ID

- GET /api/simulator/values/getwarnnumber- 查询操作&报警事件数量

- GET /api/simulator/values/saveapplog- 新增模拟机应用端操作日志

- GET /api/simulator/values/selapplog- 查询模拟机应用端操作日志

- GET /api/simulator/values/regapplog- 注册组及其变量接口

- GET /api/simulator/values/dregapplog- 反注册变量接口

- POST /api/simulator/values/getapplog- 获取注册组单一变量变化事件接口

- POST /api/simulator/values/getevent- 获取注册组的所有变化事件接口

- POST /api/simulator/values/eventnumber- 获取注册组单一变量变化事件数量接口

- POST /api/simulator/values/eventall- 获取注册组全部变化事件数量接口

- POST /api/simulator/values/monitor- 监测注册组中点值变化

- GET /api/simulator/values/monitorstatus- 监测模拟机状态

- GET /api/simulator/values/clean- 清除数据

- GET /api/simulator/values/pushevent- 推送事件

- 接口特性​

- 模拟机控制命令响应时间<500ms

- 支持模拟机状态监控和异常检测

- 命令执行结果确认机制，确保操作可靠性

定制化模块接口

- 功能概述​

提供模拟机对接控制定制接口，支持特殊场景的应用接口读写等功能。

- 核心接口列表​

- POST /api/customize/select- 可视化选点（可视化）

- POST /api/customize/real- 获取测点时间段的真实值（门户）

- POST /api/customize/sim- FQ_56_SIM 定制接口

- 接口特性​

- 模拟机控制命令响应时间<500ms

- 支持模拟机状态监控和异常检测

- 命令执行结果确认机制，确保操作可靠性

性能设计

在满足以下基本性能指标的基础上，还需严格遵循《智能监视及预警系统》和《机组热力性能分析及优化系统设计文件》中对性能的整体要求，确保系统在不同场景下均具备稳定性、扩展性与高效性，并满足未来可能的业务增长和复杂计算需求。系统设计应充分考虑实际运行环境的多变性和复杂性，确保在各种压力条件下仍能稳定、可靠地运行。

资源指标

- CPU 使用率：系统运行期间平均 CPU 使用率应长期保持不高于 35%，在高峰业务场景下（如大规模数据实时分析或集中报表生成期间）也不应超过 50%。同时，系统需原生支持多核并行计算与智能任务分流机制，有效利用计算资源，避免单核过载或资源闲置，保证计算任务的高效执行与资源利用率最大化。

- 内存使用率：整体内存占用率需严格控制在不大于 70% 的水平。即使在数据采集高峰期、趋势分析任务密集执行或实时预警计算等高负载情况下，系统仍需保持足够的冗余空间（建议预留 30% 以上缓冲），以有效避免内存溢出（OOM）或垃圾回收（GC）因内存压力过大而频繁触发导致的性能抖动，保障响应流畅性。

- 磁盘 I/O 使用率：磁盘 I/O 使用率（读写操作总和）目标为不超过 15%。为提升大规模历史数据读写效率，系统必须采用高速 SSD 存储介质并结合高性能分布式文件系统（如 HDFS 或 Ceph）。此外，设计上需特别优化写入路径，支持顺序写（Sequential Write）优先策略，减少磁盘寻道时间，显著提升 I/O 吞吐能力。

- 网络带宽使用率：平均网络带宽占用率需低于 20%。系统应具备智能流量调度能力，当面临海量测点数据实时上传等突发流量场景时，能动态启用数据压缩机制（如 GZIP 或 Snappy）。同时，需内置优先级策略，在带宽资源紧张时，优先保障关键业务链路（如实时监控指令下发、核心告警传输）的畅通与低延迟。

系统指标

- 并发数量：系统核心业务模块需稳定支持不少于 10 个高负载业务并发操作（如同时进行的复杂性能计算或优化策略执行）。当系统同时在线用户数超过 100 人时，所有基础功能及交互界面仍需保持流畅稳定运行。架构设计上必须提供便捷的分布式集群扩展能力（如基于 Kubernetes 的水平扩展），以无缝应对用户规模增长带来的更高并发需求。

- 响应时间：用户操作核心业务功能（如数据查询、参数设置）的平均响应时间应严格控制在 1 秒以内。对于涉及复杂数据计算、多维度趋势分析或大规模历史数据回溯的请求，响应时间上限为 3 秒。此要求旨在确保用户在任何常规操作中均能获得流畅、无卡顿的交互体验。

- 可用性：全年系统整体可用性指标不低于 99.9%（即年度计划外停机时间总计不超过 8.76 小时）。为实现此目标，系统必须具备双机热备（Active-Standby）或集群高可用部署能力，支持自动故障检测与秒级切换。同时，需配备实时、精细的系统监控机制，对软硬件状态进行持续跟踪，确保在发生异常时能够快速定位问题并恢复服务。

- 扩展能力：系统架构设计必须具备灵活的扩展性，支持横向扩展（通过增加服务器节点数量线性提升整体处理能力与容量）和纵向扩展（通过升级单台服务器的 CPU、内存、存储等硬件资源增强单点性能）。这种弹性扩展能力是满足未来用户访问量和业务数据量可能呈指数级增长的关键保障。

- 测点容量：在标准配置的单台服务器上，系统应能高效支撑不低于 10 万个工业测点（如温度、压力、流量等传感器数据点）的实时采集、处理与长期存储。核心存储架构需支持跨多个物理节点的自动分片存储（Sharding）和负载自动均衡机制，确保在数据规模持续扩展后，数据的读写访问依然保持高性能与低延迟。

开发环境

- 操作系统：系统需兼容主流桌面及服务器操作系统，包括 Windows 10/11 和 Linux 发行版（强烈推荐使用 Ubuntu 22.04 LTS 或更高版本）。在部署架构层面，必须原生支持 Docker 容器化技术及 Kubernetes（K8s）容器编排平台，以实现快速部署、资源隔离、弹性伸缩和提升跨平台适配性，显著增强系统的自动化运维能力。

- JAVA 版本：系统需兼容 Java SE 8 (JDK 1.8) 及以上版本。开发与生产环境强烈建议选用官方长期支持版本（Long-Term Support, LTS），如 Java 11 或 Java 17，以获取持续的安全更新、漏洞修复和稳定性保障，规避因使用非 LTS 版本带来的潜在风险。

- 开发工具：系统应提供与业界主流集成开发环境（IDE）的兼容性说明和配置指南，特别是 IntelliJ IDEA 和 Eclipse。项目构建必须集成 Maven 或 Gradle 作为标准构建工具。开发流程需支持完整的 CI/CD（持续集成/持续部署）实践，包括自动化构建、测试、代码质量扫描和部署流水线，以实现高效、可靠的软件交付。

- 第三方库兼容：确保系统核心组件与常用中间件（如消息队列 Kafka、缓存数据库 Redis、关系型数据库 MySQL/PostgreSQL）及大数据处理组件保持良好兼容性。这种兼容性设计为未来无缝集成更复杂的业务逻辑、实现海量数据分析与挖掘提供了坚实基础。

- 数据库选型与部署：核心业务数据存储必须支持主流关系型数据库（如 MySQL 8.0+ 或 PostgreSQL 12+）或分布式数据库（如 TiDB）。生产环境部署强烈建议采用主从复制（Replication）或集群架构，确保数据高可用性与读写分离能力，并配置定期的自动化备份策略。开发环境可使用单节点部署，但需与生产环境数据库版本保持严格一致。

- 容器运行时与编排：除 Kubernetes 外，系统需兼容主流的容器运行时环境（如 containerd 或 CRI-O）。容器镜像构建需遵循最佳实践，使用轻量级基础镜像（如 Alpine Linux），并集成必要的安全扫描工具（如 Trivy）至 CI/CD 流水线，确保镜像安全无已知漏洞。容器网络模型需支持 Calico、Flannel 等常用方案，满足不同部署环境下的网络策略需求。

- 开发规范与协作：项目代码管理必须使用 Git 版本控制系统，并依托于主流平台（如 GitLab 或 GitHub）。代码分支策略应明确（如 Git Flow 或 GitHub Flow），并强制执行代码审查（Code Review）流程。代码风格需遵循统一规范（可集成 Checkstyle 或 Spotless 插件进行自动化检查），保证项目代码的可读性与可维护性。

- 测试框架与覆盖：单元测试必须基于 JUnit 5（或 TestNG）框架编写，核心业务逻辑单元测试覆盖率不低于 80%。集成测试需支持使用 Testcontainers 等工具模拟真实依赖环境（如数据库、消息队列）。性能测试需集成 JMeter 或 Gatling，对关键接口及高并发场景进行基准测试与压力测试，结果需纳入 CI 流程作为质量门禁。

- 日志与监控集成：开发阶段需集成 SLF4J 日志门面与 Logback 等具体实现，确保日志输出格式统一、级别清晰。系统需提供与 Prometheus、Grafana 等监控系统的原生集成能力，暴露核心应用指标（如 JVM 状态、HTTP 请求量、自定义业务指标），便于开发及运维人员实时洞察系统运行状况，快速定位性能瓶颈。

总体要求

- 接口适配性：系统对外暴露的所有接口（API）设计应具备良好的通用性和严格的向后兼容能力。接口需能够平滑适配不同版本的基础平台及外部集成系统，通过清晰的版本管理策略（如语义化版本控制）和兼容性设计，最大程度避免因系统自身或依赖组件升级而引发下游系统的大规模改造。

- 性能与稳定性：在实现接口功能与满足性能指标（如吞吐量、延迟）的同时，必须通过严谨的工程设计、代码审查和测试手段，严格防止引入任何潜在的稳定性问题（如内存泄漏、线程死锁、资源竞争）。需通过多层次的验证进行保障，包括全面的单元测试、端到端的集成测试、模拟极端场景的压力测试（如使用 JMeter）和长时间运行的稳定性测试。

- 安全性要求：在性能优化和系统设计中，必须同步、充分地考虑数据安全与隐私保护。所有对外接口必须具备强制的访问控制机制（如基于角色的访问控制 RBAC 或 OAuth 2.0 认证授权）、详尽的请求/响应日志记录和审计追踪功能。网络传输层面，必须强制使用 HTTPS/TLS 1.2+ 协议进行加密，并对敏感数据实施应用层加密或脱敏处理。

- 高可靠设计：系统架构需采用高可靠性设计原则。关键服务应支持冗余部署（多实例），通过负载均衡器（如 Nginx, HAProxy）分发流量。数据存储必须采用多副本机制（如基于分布式数据库或 RAID），结合定期备份与恢复演练。确保在发生单台服务器硬件故障、网络分区或软件异常等单点失效情况下，系统整体仍能持续提供服务，业务影响最小化。

- 未来拓展性：系统架构与核心模块设计需前瞻性地预留标准化的接口与扩展点（Extension Points）。这些接口应设计良好、文档清晰，以便后续能够相对容易地接入人工智能（AI）分析模块（如预测性维护模型）、集成更先进的自动性能优化算法，或连接边缘计算节点进行分布式预处理。这种设计是实现系统从基础的实时监视功能向智能化分析诊断与自主优化控制方向持续演进的核心支撑。

- 可维护性要求：系统设计必须强调代码的可维护性，确保核心模块实现高内聚、低耦合的结构。采用统一的编码规范（如Google Java Style Guide或PEP 8），并强制进行定期的代码重构和依赖管理（如使用Maven或Gradle），以简化后续的缺陷修复、功能增强和版本迭代过程。同时，所有关键逻辑需配备详尽的注释和文档说明，便于开发团队快速理解和修改代码库。

- 性能监控要求：系统需内置全面的性能监控机制，实时采集并分析关键指标（如CPU利用率、内存占用、请求响应时间）。通过集成监控工具（如Prometheus、Grafana或Zabbix）实现可视化仪表盘，并设置阈值告警（如邮件或Slack通知），以便在性能瓶颈或异常波动发生时及时干预和优化。监控数据应持久化存储，支持历史回溯和趋势分析，为系统调优提供数据支撑。

- 兼容性要求：系统需确保与主流操作系统（如Linux、Windows Server）、数据库（如MySQL、PostgreSQL）及中间件（如Redis、Kafka）的广泛兼容。设计时采用标准协议（如JDBC、RESTful API），避免特定厂商锁定，并通过兼容性测试矩阵验证不同环境下的运行一致性，减少部署和迁移的适配成本。

文件管理

提供文件清单及时间要求

表 1.2-1文件交付清单

| 序号 | 文件名称 | 提供时间 | 文件提供方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 详细的技术设计方案 | 合同签订后 1 个月内 | 电子版，1 份 |
| 2 | 源代码 | 合同验收前 1 个月内 | 压缩包，1 份 |
| 3 | 测试规程 | 合同验收前 1 个月内 | 电子版，1 份 |
| 4 | 测试报告 | 合同验收前 1 个月内 | 电子版和纸质版，1 份 |
| 5 | 安装部署手册 | 合同验收前 1 个月内 | 电子版，1 份 |
| 6 | 用户手册 | 合同验收前 1 个月内 | 电子版，1 份 |

文件提供的方式

1) 供应商所提供的文件内容应尽量详细以便复验；

2) 供应商所提供的文件资料应完整、无误、字迹清晰。否则，由供应商负责修改。

任何文件资料的不完整、短缺、破损、不清晰或份数不足时， 由供应商在接到 采购方邮件通知的 5 天内负责更换或补齐；

3) 供应商每次提供的技术资料，应采取必要的防潮防湿保护措施，并有详细的文 件清单；

4) 供应商提供的电子版文件，应通过电子邮件方式发送给采购方。

5) 供应商应确保所有文件命名规范统一，采用“文件名称_版本号_日期”格式，便于采购方识别和管理。

6) 对于涉及敏感信息的文件，供应商应采用加密传输方式，并在邮件主题中标注“保密”字样，以保障数据安全。

7) 供应商在提交文件时，应附带一份签字的确认函，声明文件内容真实、完整，且符合合同要求。

8) 采购方如对文件有疑问或需补充材料，供应商应在收到书面请求后3个工作日内响应并提供支持。

进度管理

进度管理技术方法

计划编制工具与方法

进度编制的工具和方法：

1、数学分析。数学分析包括理论上计算所有活动各自的最早和最迟开始与结束日期，但计算时并没有考虑资源限制。这样算出的日期并不是实际进度，而是表示所需的时间长短，考虑活动的资源限制和其它约束条件，把活动安排在上述时间区间内，最常用的数学方法有：

关键路线法（CPM）--借助网络图和各活动所需时间（估计值），计算每一活动的最早或最迟开始和结束时间。CPM法的关键是计算总时差，这样可决定哪一活动有最小时间弹性。CPM算法也在其它类型的数学分析中得到应用。

GERT（图表审评技术）--对网络结构和活动估计作概率处理（即某些活动可不执行，某些仅部分执行，某些可不只一次执行）。

PERT（计划评审技术）--利用项目的网络图和各活动所需时间的估计值（通过加权平均得到的）去计算项目总时间。PERT不同于CPM的主要点在于PERT利用期望值而不是最可能的活动所需时间估计（在CPM法中用的）。PERT法如今很少应用，然类似PETR的估计方法常在CPM法中应用。

2、时间压缩法。时间压缩是一种数学分析的方法。在不改变项目范围前提下（例如，满足规定的日期或满足其它计划目标），该方法寻找缩短项目计划的途径。时间压缩包括如下：

应急法--权衡成本和进度间的得失关系，以决定如何用最小增量成本以达到最大量的时间压缩。应急法并不总是产生一个可行的方案且常常导致成本的增加。

平行作业法--平行地做活动，这些活动通常要按前后顺序进行（例如，在设计完成前，就开始在软件项目上写出程序；或在25%的工程点被达到前，就可开始建一个炼油厂的地基）。平地作业常导致返工和增加风险。

3、资源调整尝试法。数学分析法通常产生一个初始进度计划，而实施这个计划需要的资源可能比实际拥有的更多。或要求所用资源有大幅度变化(这给管理带来困难)。尝试法（如首先把稀有资源分配到关键路线）可在资源有约束条件下制定一个进度计划。用资源调整尝试法计算出的项目完成时间一般比初始进度长。用计算机优化软件编制进度计划时尝试法叫建立在资源约束基础上的方法。

资源有约束的进度编制是资源调整的一个特例，前者涉及的仅是可利用资源在数量上限制。

4、项目管理软件。项目管理软件被广泛地使用以帮助项目进度的编制。这些软件可自动进行数学计算和资源调整，可迅速地对许多方案加以考虑和选择。用这些软件，还可打印显示出计划编制的结果。

进度控制工具与方法

进度控制的采用的工具和方法：

1、进度改变控制系统 可改变进度的控制系统指一些特定过程，通过这些过程可改变项目进度。该系统包括书面工作，追踪系统以及允许的进度偏差。进度改变控制应和控制系统的总改变结合起来。

2、执行情况测定  控制进度的一个重要部分是决定进度的偏差是否需要纠正的措施。例如，在一个非关键活动的一个较大时间延误也许只对项目产生较小的影响，而在关键活动的较小延误也许就需要马上采取纠正措施。

3、另外的计划 极少的项目精确地依计划进度行事。可预料到的改变需要重新对活动所需时间做估计，重新修改活动排序，或对多种进度计划作出分析。

4、项目管理软件项目管理软件能把计划日期和实际日期加以对比，并能预测进度改变所造成的影响。该软件是进度控制的一个有用工具。

项目阶段划分

根据软件工程管理的要求，以及本项目的特点，我们将项目执行划分为以下9大阶段：

需求调研与设计阶段

开展项目的整体需求调研，主要完成基于中核运维技术有限公司信息中心项目建设需求分析、业务体系梳理、工程总体设计需求、设备采购与部署需求、信息资源库及管理需求、应用支撑平台需求、应用系统建设需求等方面的工作。确定项目实施所需的现场及配套环境，确定项目执行中所需的相关技术，为基于中核运维技术有限公司信息中心项目设计及后续工程实施方案设计提供需求参考。

应用系统建设阶段

在前期调研对基于信息中心信息化建设现状和实际需求分析的基础上，按照“整体规划、统筹推进，资源融合、共建共享，业务协同、流程优化，集约安全、持续发展”的基本原则，分解智能监视及预警系统、机组热力性能分析及优化系统设计方案，同时对信息安全保障体系及工程标准规范进行方案设计。

按照基于中核运维技术有限公司信息中心项目中应用系统设计方案及实施方案完成各系统的建设工作。

基础环境准备与集成建设阶段

在前期架构设计、软件设计、设备选型、部署设计的基础上，形成支撑环境采购配置清单，甲方确认后，与各个软硬件系统原厂商签订商务合同，进行设备采购。采购完成后对货物进行验收清点核对，保证到达的货物符合甲方采购要求。按照设备部署实施方案完成基于中核运维技术有限公司信息中心实施建设。建设完成后，对部署实施的设备进行集成测试，保证其正常运行。

系统集成联调测试阶段

在实际生产环境的网络、安全、软硬件基础条件下，完成与该工程配套项目以及外延系统的接口集成，实现平台内外部各系统、各设备、各网段间的系统联调，最终实现系统总集成，并进行通过集成联调测试，提供对中核运维技术有限公司信息中心的支撑服务，完成集成模拟联调测试验收。

初验阶段

通过系统集成联调测试后，在调优、完善基础上，开展测试验收，主要将从系统功能、性能等方面对本期建设内容进行测试，对项目建设内容进行初步验收，使系统达到试运行要求。

项目前期准备阶段

召开内部启动会和总体启动会，确定项目章程。确定合同内容，签订项目合同，签订合同是项目进入实质阶段的首要和必要条件，签订合同、确定项目章程是顺利开展下一步工作的重要措施。明确项目实施的组织机构，并制定项目总体实施方案，明确项目实施计划。

试运行与培训阶段

初验结束后，平台进入试运行阶段，做好对系统的功能、性能、稳定性以及系统的运行效果等各项关键因素进行全面的监测与记录，对出现的问题及时处理并形成系统试运行记录，在此基础上对系统功能进行修改完善。同时，开展项目的系统培训工作。

系统终验阶段

在完成所有设计、开发、内部测试、系统集成联调、示范工程支撑、系统测试、试运行工作内容后，提交全部相关文档、报告、代码，提出系统终验（竣工验收）申请，系统终验通过后系统方可申请正式运行。

售后服务与技术支持阶段

对项目完成系统及相关软硬件进行完善的售后维护，落实项目要求以及本方案中承诺的租赁服务期限、质量、响应方式、响应时间、人员保障等，确保系统的正常运行。

项目进度计划

项目计划是为了完成项目目标所进行的系统的任务安排，是实际项目进展情况的比较基准。项目计划将一个项目分为几个易于管理的部分或几个细目，有助于确保找出完成项目工作范围的所需的所有工作要素。

根据招标文件要求：合同签订之日起，180个日历日内完成验收并交付使用。

我公司按照招标文件的工期要求拟定了项目进度计划。

项目进度计划如下表：

| 序号 | 工作阶段及内容 | 完成时间（合同签订之日起） | 成果物 | 前置条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目前期准备阶段 |  |  |  |
| 1.1 | 项目启动 | 第1天 | 会议纪要 | 合同签订 |
| 1.2 | 项目团队组建 | 第1天 | 项目组织结构 项目团队职责 项目章程 | 项目启动 |
| 1.3 | 项目实施方案制定 | 第4天 | 项目实施方案 | 项目团队组建 |
| 1.4 | 项目实施计划制定 | 第5天 | 项目实施计划 | 项目团队组建 |
| 2 | 需求调研与设计阶段 |  |  |  |
| 2.1 | 业务梳理 | 第7天 | 过程文档 |  |
| 2.2 | 需求调研与分析 | 第12天 | 需求调研计划 需求调研记录-调研报告 系统分析图及文档 | 业主协调业务单位配合调研 |
| 2.3 | 系统设计 | 第20天 | 概要设计说明书 详细设计说明书 原型设计图 UI设计图 | 调研分析完成 |
| 3 | 应用系统建设阶段 |  |  |  |
| 3.1 | 智能监视及预警系统 | 第90天 | 标准规范体系文档 |  |
| 3.2 | 机组热力性能分析及优化系统 | 第90天 | 源码 | 业主协调基础数据及第三方对接完成 |
| 4 | 基础环境准备与集成建设阶段 |  |  |  |
| 4.1 | 基础支撑环境搭建 | 第100天 | 安装部署方案 | 部署环境完成 |
| 4.2 | 系统集成应用 | 第100天 | 系统集成方案 | 对接协调完成 |
| 5 | 系统集成联调测试阶段 |  |  |  |
| 5.1 | 系统软件部署与联调 | 第110天 | 安装部署方案 |  |
| 5.2 | 集成测试 | 第120天 | 集成测试方案 | 部署完成 |
| 6 | 初验阶段 |  |  |  |
| 6.1 | 功能测试、性能测试 | 第130天 | 系统测试方案 系统测试用例 系统测试报告 |  |
| 6.2 | 预验收和试运行准备 | 第135天 | 预验收方案 试运行计划 |  |
| 6.3 | 系统初验 | 第140天 | 初验报告 | 准备资料完成 |
| 7 | 试运行与培训阶段 |  |  |  |
| 7.1 | 系统试运行 | 第150天 | 试运行报告 | 初验完成 |
| 7.2 | 系统功能修改完善 | 第160天 | 软件缺陷反馈表 |  |
| 7.3 | 系统培训 | 第161天 | 培训教材 培训影像资料 培训签到表 培训效果反馈表 |  |
| 8 | 系统终验阶段 |  |  |  |
| 8.1 | 准备项目技术和运维文档 | 第170天 | 验收所需过程资料整理 | 试运行通过 |
| 8.2 | 系统终验 | 第180天 | 验收报告 | 准备资料完成 |
| 9 | 售后服务与技术支持阶段 |  | 运维记录 |  |

项目进度控制

项目进度控制包括经常收集项目完成情况的数据，将实际完成情况数据与计划进度进行比较，一旦项目实际进程晚于计划进度，则采取纠正措施，这个过程在整个项目进程中需经常进行。

项目进度安排

我公司将根据合同要求制定总体计划，包括以下内容：

工期估计：预估每一项工作从开始到结束的时间，工期估计为总体的工作时间加上等待时间。

项目的开始及结束时间：双方在签订合同时必须严格限定项目的完工时间。

进度计算：根据已经预估出来的每项工作的工期及项目完成时间限制，必须根据每项工作的前后顺序以及工期来确定这些工作是否能够在要求时间内完成。双方需对项目进度进行计算，以便安排出一项时间进度表。

项目进度控制方法

项目进度控制方法主要是规划、控制和协调。规划是指确定施工项目总进度控制目标和分进度控制目标，并编制其进度计划。控制是指在施工项目实施的全过程中，进行施工实际进度与施工计划进度的比较，出现偏差及时采取措施调整。协调是指协调与施工进度有关的单位、部门和工作队组之间的进度关系。

项目进度保障措施

项目进度控制采取的主要措施有组织措施、技术措施、合同措施、经济措施和信息管理措施等。

组织措施主要是指落实各层次的进度控制的人员，指定具体任务和工作人员责任；建立进度控制的组织系统；按着施工项目的结构、进展的阶段或合同结构等进行项目分解，确定其进度目标，建立控制目标体系；确定进度控制工作制度，如检查时间、方法、协调会议时间、参加人等；对影响进度的因素分析和预测。

技术措施主要是采取加快施工进度的技术方法。

合同措施是指对分包单位签定施工合同的合同工期与有关进度计划目标相协调。

经济措施是指实现进度计划的资金保证措施。

信息管理措施是指不断地收集施工实际进度的有关资料进行整理统计与计划进度比较，定期地向建设单位提供比较报告。

具体进度控制方法如下：

关键路径管理

需采用关键路径法（Critical Path Method）对整个项目的进度进行安排和控制，采取必要的措施进行保障项目关键任务的按时完成。

影响项目进度的因素和对策

需对可能影响项目进度的因素，如系统设计需完善、网络条件不具备、人员因素、用户需求变化等，制定事前、事后可行的应对策略。

项目变更管理

项目变更是项目实施过程中经常发生的情况，需在项目实施前制定项目变更处理方法、项目变更时双方沟通的方式等计划，避免因项目变更造成的无法按时完成项目建设的情况发生。

实施跟踪管理

1、问题跟踪

项目实施需指派专职人员负责跟踪在项目执行过程中出现的各种问题并记录于项目跟踪表中，所有的问题应在项目例会、里程碑评审中讨论并跟踪直至结束。

2、客户反馈

我公司项目经理需和客户定期沟通，收集客户反馈并记录在客户反馈表中，并将客户的反馈信息应同时通知相关责任人，及时整改。

计划控制

我公司在项目的实施过程中进行总体规划和各阶段详细任务划分；采用相关辅助工具制定项目计划和实施进度跟踪；制定项目进度里程碑，在里程碑内部建立短期里程碑，对每个里程碑确定详细的任务，并跟踪该里程碑的实施。公开项目的规划和进度；项目的规划和进度指标列入变动控制。定期向项目管理小组提供项目规划进度、进度跟踪信息、工作成果等项目信息。

详细管理措施如下：

1、制定施工计划

控制项目进度，首先要求事前计划。根据项目工期要求以及客户的实际情况，项目组共同确定项目阶段，制定项目各个阶段切实可行的时间计划、任务计划、资源安排等内容。

按照项目实施流程中对各实施环节的定义填制PROJECT表格，将计划至少细化到每周，包括：项目计划书的评审、进场前的准备工作事项、项目交底会、评审会签、预验收、终验等公司要求的项目管理程序一定要出现在计划中。

2、监控计划执行

没有执行的项目计划只能变成一纸空文。项目计划制定出来后，项目经理、技术负责人、各小组负责人必须监控计划的执行，及时发现、解决计划执行过程的问题，从而保证项目进度的顺利开展。

3、计划调整

按时完成项目是项目实施的目标结果，计划是为达到这一结果而采取控制手段，计划一旦制定就意味着执行计划人员要主动地调用各种资源完成计划任务。但在项目执行过程中，经常出现项目的进度早于或晚于计划进度、已经发生的实际成本低于或高于计划成本，这时就需要对计划进行相应的调整。

项目实施里程碑

总体建设里程碑

从系统建设工程整体的角度出发，整个建设工程项目工作划分为4大的核心阶段：项目启动、制定项目计划、项目开发与实施、验收。

1、项目启动

以下工作的完成标志着项目的启动：

确定项目建设范围、建设任务、进度要求、质量要求、费用及支出方式等；与业主确定双方合作模式，讨论合同条款，签订合同。

召开项目启动会议，进行项目经理任命和授权，明确项目经理的职责和职能，以及项目目标，形成项目章程文件，总体组审核发布。总体组由业主单位负责领导、项目承担单位相关负责人及其他相关人员组成。

2、项目计划

以下工作的完成标志着项目计划的结束：

对在项目目标分解的基础上，划分项目实施组织结构，根据各大工作目标模块，形成子项目组，确立项目实施组织结构。

书面形式明确项目目标，项目范围和任务，项目经理和各小组负责人共同确定项目详细实施方案，划分项目实施阶段，确定各阶段具体建设目标；方案提交业主单位进行确认。

项目经理和各小组负责人根据项目实施方案进行项目任务分解（WBS），将任务分配给具体人员，做到每个项目人员任务清晰、责任分明。

按照合同时间要求，由项目经理制定项目整体进度计划，完成工时估计以及相关任务的排序。确定项目的“关键路径”，标明对项目整个进度造成影响的任务有哪些，并实时跟踪项目的进度情况，确保项目关键路径的任务不发生延误，以保证整个项目的进度不受影，同时制定项目质量保证计划和项目沟通计划。

3、项目开发与实施

以下工作的完成标志着项目开发与实施的结束，进入试运行和验收工作：

根据项目要求进行智能监视及预警系统、机组热力性能分析及优化系统建设工作。

4、竣工验收

以下工作的完成标志着项目实施工作的结束：

完成平台在业主单位指定的地点和环境进行安装部署；

在完成初验工作基础上，完成系统试运行，同时提供良好的服务运行支撑；

完成了系统竣工总体验收申请报告提交，编制系统竣工总体验收报告，完成最终验收。

项目实施控制重大里程碑

在项目实施控制阶段，至少经历以下重大里程碑：基于中核运维技术有限公司信息中心项目设计、设备采购与集成部署、平台上线试运行、竣工验收。

需求分析及设计

在签订合同15个日历日内完成基于中核运维技术有限公司信息中心项目需求分析及系统设计。标志着项目准备及设计工作的完成正式转入建设实施阶段，启动新的工作方法和工作内容。

应用系统建设实施与集成部署

拟定于在90个日历日内完成智能监视及预警系统、机组热力性能分析及优化系统开发工作，具备平台上线运行和部署条件，本阶段完成工作内容包括：

- 智能监视及预警系统、机组热力性能分析及优化系统已有数据整理入库

- 根据接入应用建设两大系统专题库

- 设计并指定智能监视及预警系统指标及建库

- 智能监视及预警系统设计与开发

- 机组热力性能分析及优化系统设计与开发

- 系统集成测试联调

- 系统部署实施及生产环境测试

- 各阶段过程成果文档编制与评审

- ............

初验试运行启动里程碑

此事件发生意味着如下工作的结束：

系统初验完成。同方向业主单位提交平台初验的申请，经客户审核，并经业主单位同意后由业主单位组织初验。初验的基本条件是：全面完成系统的设计、开发、测试和集成工作，达到功能、性能、使用等方面的要求；用户对系统使用方式满意，确实方便了用户，提高了用户的效率，达到了系统的设计目标；系统运行基本稳定，上线试运行后确保不会影响各业务部门的正常工作。

系统试运行，在试运行期间，一方面要提供足够的培训和技术支持，保障用户能够正确的理解和使用系统，另一方面，要根据运行中出现的问题以及用户需求情况，及时修改完善系统。

竣工验收里程碑

系统终验完成。表明系统达到了全部设计要求，并且能够长期稳定运行后，同方在提交全部相关文档、报告、代码等交付物的前提下，可以向业务方提出系统竣工验收的申请，并通过评审完成竣工验收。

项目质量管理

本项目质量控制分析

质量控制是一组活动的总称，主要是为保证提供的产品质量和各阶段实施工作的质量，由质量保证组负责实施，其工作内容主要是从工程质量的要求出发，制定出相应的管理和技术规范，订立、管理技术文档，依照管理规范对系统的建设过程进行监督，依照技术规范对系统进行验收测试。

软件开发质量控制依靠开发过程中严格遵循软件开发规范并进行严密测试。在多年的项目实施的管理工作中，同方逐渐形成了一整套完善的质量控制体系，并在各项工程中得到用户的一致认同。我公司的质量控制方针如下：

- 制度化：严格遵照 ISO9000 标准及公司的各项规范和国家标准施工。

- 全面性：产品和服务都受质量控制，质量活动贯穿项目的全过程。

- 以人为本：质量控制首先从提高公司员工的质量意识做起。

- 连续性：质量控制工作永远是公司的工作重点。

- 明确岗位职责：每项工作都有责任人，其负担的任务是明确、可接受的。

- 完善的审核：在项目进展的里程碑进行评估，每个子项目内部阶段性的实施评估， 业主方对各种评估活动的积极参与。

- 阶段性工作总结：对前一阶段工作进行回顾总结，形成书面报告，便于下阶段工作的开展。

- 故障恢复：对各种故障有明确的记录，有相应的故障恢复方案。

关于本项目建设质量保证体系设计

此项目的特点要求我们提供的产品服务必须有很高的可靠性，要求我们提供的产品服务必须有完善的功能及可靠的质量，我公司把不断追求产品和服务质量提高作为公司的永恒目标。示意图如下：

质量方针：依靠员工的智慧、劳动和规范化的制度，为用户提供满意的产品和服务。

质量目标：业主方对项目评价良好，项目阶段返工率低，控制软件项目的有效实施，用户意见反馈能够快速处理。

适用范围：适用于公司所有软件项目的策划、控制、实施、验收和结题。

工作程序：

1、需求分析

《需求规格说明书的编写和评审》

由项目经理组织系统分析员进行软件项目的需求分析并形成《需求规格说明书》， 内容包括：软件的功能、性能、适用的法律法规以及设计和开发所必须的其他要求等， 格式及编写方法参照《需求规格说明书》模板。由项目经理组织相关人员对《需求规格说明书》进行评审。

编写验收测试用例

在《需求规格说明书》通过评审后，由负责该项目的验收测试人员按照规范要求编写《验收测试用例》。并由项目组和测试组人员对《验收测试用例》进行评审，项目经理对《验收测试用例》进行批准。

2、软件项目计划

1）软件项目开发计划

在《需求规格说明书》通过评审后，由项目经理依据《需求规格说明书》负责编写《软件项目开发计划》，其中包含测试计划，格式及编写方法参照《软件项目开发计划》模板。由项目经理组织相关人员对《软件项目开发计划》的合理性及准确性进行评审。公司研发管理团队对《软件项目开发计划》进行批准。

2）软件配置管理计划

配置管理人员依据经批准的《软件项目开发计划》和《需求规格说明书》编写《软件配置管理计划》，格式及编写方法参照《软件配置管理计划》模板。由项目经理组织相关人员对《软件配置管理计划》进行评审。由项目经理对《软件配置管理计划》进行批准。

3、软件项目设计

1）概要设计

项目经理依据经批准的《需求规格说明书》和《软件项目开发计划》，组织项目组成员对软件进行概要设计，并形成《概要设计说明书》，格式及编写方法参照《概要设计说明书》模板。由项目经理组织相关人员对《概要设计说明书》进行评审。由项目经理对《概要设计说明书》进行批准。

2）集成测试用例的编写

在《概要设计说明书》通过批准后，由负责该项目的集成测试人员按其编写《集成测试用例》。并由项目组的测试人员对《集成测试用例》进行评审。由项目经理对《集成测试用例》进行批准。

3）详细设计

项目经理在《概要设计说明书》经批准后，组织项目组成员依其对软件进行详细设计，并形成《详细设计说明书》，格式及编写方法参照《详细设计说明书》模板。由项目经理组织相关人员对《详细设计说明书》进行评审。由项目经理对《详细设计说明书》进行批准。

4）单元测试用例的编写

在《详细设计说明书》经批准后，由负责该项目的单元测试人员按其编写《单元测试用例》。并由项目组的测试人员对《单元测试用例》进行评审。项目经理对《单元测试用例》进行批准。

规模较小的项目可以把概要设计和详细设计合并。

4、软件编码

由程序员按详细设计文档（小型项目按设计文档）进行代码的编写。编写代码时应按《通用代码规范》进行编码。

5、软件测试

单元测试由项目组的测试人员按测试计划和《单元测试用例》进行；

集成测试由项目组的测试人员按测试计划和《集成测试用例》进行；

验收测试由测试中心的测试人员按测试计划和《验收测试用例》进行，主要检验软件实现的功能是满足《需求规格说明书》以及业主方规定的验收准则。并对产品手册和用户使用手册进行检验；

QAMonitor 为测试管理工具，测试结果记录在 QAMonitor 中。

6、软件项目的验收和结题

1）软件验收

按照软件项目开发计划的规定，由业主单位组织对软件项目进行验收评审，以验证软件功能和性能等与需求的一致性。验收评审过程应由业主负责记录并保存。验收发现的问题要由相关责任人进行修改，修改后重新进行验收。

2）项目结题

验收通过后，由项目经理负责填写《项目结题报告》，验收测试组长负责填写《测试总结报告》。然后按计划进行评审。

7、软件的配置管理

1）配置管理活动

在《软件配置管理计划》经批准后，配置管理员按该计划使用适当的配置管理工具对项目进行配置管理。配置管理活动主要包括以下几方面：

- 建立一个配置管理库系统作为软件配置项/基线的仓库，填写《配置项入库信息表》进行记录；

- 配置管理员标识受控的软件工作产品，每个软件工作产品的标识必须是唯一的， 具体标识方法参见《配置项/单元标识方法》；

- 控制所有配置项/基线的变更和修改；

- 配置管理员根据《软件配置管理计划》在软件生命周期的各个里程碑阶段召集技术总监、项目经理、本里程碑工作的代表人员、测试人员等进行基线评审。技术总监负责对基线的确立与否进行批准；

- 从软件基线库创建产品，填写《产品移交出库信息表》并控制它们的发行；

- 配置管理员按时记录配置项/单元的状态，具体格式参见《软件配置状态报告》模板；并将报告及时发送给技术总监、项目组成员及其他相关人员；

- 软件开发人员按《软件配置管理计划》按时对开发的软件工作产品（包括文档、代码和记录等）定期进行检入、检出库的操作。经批准后的文档和基线由配置管理员对其进行配置管理。

2）配置管理的审计

项目管理人员应在软件开发周期的各里程碑阶段对配置管理活动及记录进行审计，并根据审计结果填写《配置管理审计报告》，技术总监和项目经理参与配置管理的审计活动。配置管理员按计划定期对配置管理活动进行审计，并根据审计结果填写《配置管理审计报告》。并将报告及时发送给项目经理、技术总监以及项目管理人员。

8、软件的评审

根据《软件项目开发计划》的安排，在需要进行评审的时间，对每一阶段的工作进行评审；

对已发生的不足提出改进措施，对未发生的，但已暴露出来的没有预见到的偏差及时采取纠正措施；

评审的组织者对评审的过程及结果进行记录，填写《研发项目评审表》并予以保持；

评审的成员必要时要包括相关职能部门的代表。

9、软件更改的控制

软件项目开发过程中的经批准的软件工作产品的更改，应由原批准人进行批准，责任人员进行修改，并将更改的结果通知相关人员，对所有相关的软件工作产品作相应的修改。

在软件项目开发过程中更要在适当时机进行评审，以确保更改是否适当，以及更改后的正确性和合理性。

更改和评审的结果应以记录和保持。

相关文件：

- 《记录控制程序》 TFYX-QEP-002

- 《研发项目实施过程控制程序》 TFYX-QEP-031

- 《配置项/单元标识方法》

- 《通用代码规范》

记录的内容：

- 《需求规格说明书》

- 《验收测试用例》

- 《软件项目开发计划》

- 《概要设计说明书》

- 《详细设计说明书》

- 《单元测试用例》

- 《测试总结报告》

- 《软件配置管理计划》

- 《配置项入库信息表》

- 《配置管理审计报告》

- 《项目评审表》

- 《项目总结报告》

- 《软件配置状态报告》

本项目质量保证的有效方法

项目管理工作方法

项目工作方法是确保项目成功的基石，国际经验表明，项目成功的 70％因素在于项目管理和工作方法的恰当与否。

项目工作管理是面向目标和目的、面向规范工作过程之管理。因此：

目标目的的严肃性必须严格强调；

工作过程的规范化应得到首要的尊重。

失误管理制度

失误可能是多方面的，失误的及早发现是项目成功的基本保障。对失误的严肃性是项目管理的基本要素。因此，每个项目成员均要给予极大重视。

对以下各个事件，必须做出失误分析：

- 计划有重大改动；

- 经费有较大变化；

- 质量不符；

- 进度不符；

- 其它重大事情。

项目经理应每月给出失误分析报告，并有每一失误的详细分析报告，此报告应提交相关人员。

工作管理制度

项目的管理对象主要包括目标、任务、资源与质量保证（地域、人力、技术）、质量（保证）、进度等要素，需要通过项目组的工作加以实现，因此对项目组成员的工作管理是及早发现问题的重要渠道，是落实责任与激励的主要依据。

一个项目目标可分解成各阶段目标，每一阶段目标由一个或多个任务（可带子任务）去完成。工作管理是对以下事项进行管理：

- 工作目标及相关任务；

- 已分派任务；

- 待分配任务；

- 疑难事项。

前三项的管理通过工作报告表进行管理，此表的呈报周期由交流制度进行定义。第四项疑难事项应立即提交项目经理，项目经理应持有疑难事情管理清单，清单的任何变化必须立即提交项目协调委员会和我公司项目实施委员会。

计划管理方法

项目计划是项目实施工作的执行依据，在项目实施工作开始之前，项目经理必须提交项目计划，否则不允许执行下一步工作。

项目计划必须经合作双方认真讨论确定，保证计划的可行性；

项目计划在确定之后，必须予以公布，告知相关各方，以便对项目计划执行情况的监督；

项目计划分为总体计划、阶段计划、周计划。项目经理必须制定阶段计划和周计划；

项目计划包括进度计划、人力计划、资源计划、资金费用计划；

项目总体计划及其变化必须经项目协调委员会批准，其他计划及其变化由项目办公室批准；

项目计划必须以明确工作目标和工作任务为前提，因此各类计划应按阶段、按工作目标和任务的明确落实为下阶段各类计划的制定开始日；

进度计划中应包括项目组工作安排和对于与项目有关的其他各方的工作安排；

项目经理在完成项目计划之后，方可根据项目计划，分派工作任务。

对系统进行多用户、大数据量的性能测试

目前在软件开发中质量保证的主要手段是测试，然而由于软件测试技术的局限性和能投入测试工作中的资源（包括人员、设备和工具）有限（大多是走过场），通过测试的软件尽管发现并纠正了很多错误，但事实上软件中仍存在很多错误，维护工作变得遥遥无期。为此我公司在项目中强化测试环节、提出如下测试概要方案。

软件测试环境：按技术方案准备或模拟软件环境，包括 PC 机、中间件、数据库服务器等。

测试数据：由用户单位提供抽样的生产数据或模拟数据，测试数据应覆盖核心业务可保证测试的有效性。

测试目标：

- 功能完整性：测试应用系统是否完全满足 OOA 报告所提出的各项系统责任，OOD 报告所定义的各种永久对象，非永久性对象，对象的属性，方法，对象间的关联是否全部实现。

- 功能正确性：在完整性的基础上测试对象方法的实现，对象各项属性、状态的改变是否正确。各项 UseCase 情景是否能够实现。

- 功能健壮性：测试出现各种异常情况时，系统是否正常工作。

- 界面便利性：测试界面各项功能是否完整。包括：合法性限制检查、快捷键、界面风格、鼠标操作、输出界面，如打印结果、显示信息是否正确。

- 测试项目：以双方界定的用户需求说明书的功能清单为依据。

- 测试记录：测试人员根据测试方案对测试情况进行如实记录，测试结果提交项目组研究商定解决办法、并予以落实。

项目的阶段联合评审

项目将分阶段进行评审，包括合同评审、需求工程评审、系统分析评审、系统设计评审、系统开发测试评审、用户测试验收评审。阶段评审的目的是由高层管理人员、行业业务人员、技术专家对阶段成果进行复审把关，以防止项目出现重大偏差。其中首尾环节双方举行联合评审，具体包括合同评审、需求工程评审、用户测试验收评审。

需求工程评审及用户测试验收评审是依据双方就参考需求和外观包进行讨论和界定后的结果进行评审。

其中，合同评审既保证合同规范化，保证合同清楚、有效并保证项目组组长对合同理解的一致性，加强协调。

项目文档资料记录

通过建立全面、清晰、有效的文档资料，全面记录整个开发过程，积累开发经验， 积累技术成果，使无形资产不断保值增值，提高软件可维护性。

软件开发控制的过程和文档一览

| 阶段名称 | 主要活动要求 | 主要文档、记录 |
| --- | --- | --- |
| 准备阶段 | 需求调研 用户访问 | 需求分配表 投标方案 |
| 需求分析 | 调查、原型演示流程分析 接口分析 技术性分析 经济性分析 | 项目开发计划 用户需求说明书系统分析说明书 |
| 设计开发策划和输入 准备 | 适用的原型资源 适用的法规评审 | 详细开发计划 输入登记评审表 |
| 设计分析 | 概要设计 详细设计 数据库设计 评审 | 数据库字典 概要设计说明书详细设计说明书 方案评审记录 |
| 系统实现 | 编码 单元、构件测试评审 | 代码 构件开发卷宗 单元/构件测试记录 |
| 测试 | 系统测试（α测试） 用户测试（β测试） | 测试计划、测试报告 测试计划、测试报告 |
| 运行维护 | 业主方确认运行 维护、升级 | 确认报告运行记录 维护报告 |

项目组成员产生文档

| 阶段 文档 | 销售人员 | 项目实施经理 | 售前支持工程师 | 项目实施工程 师 | 项目维护经理 | 维护工程师 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术支援申请表 |  |  |  |  |  |  |
| 费用确认表 |  |  |  |  |  |  |
| 工作日志 |  |  |  |  |  |  |
| 标书或需求说明书 |  |  |  |  |  |  |
| 项目立项通知书 |  |  |  |  |  |  |
| 任务分配表 |  |  |  |  |  |  |
| 技术方案 |  |  |  |  |  |  |
| 工作量统计表 |  |  |  |  |  |  |
| 合同书 |  |  |  |  |  |  |
| 项目实施计划 |  |  |  |  |  |  |
| 项目实施用户指导书 |  |  |  |  |  |  |
| 产品安装手册 |  |  |  |  |  |  |
| 系统日常维护手册 |  |  |  |  |  |  |
| 现场培训教材 |  |  |  |  |  |  |
| 测试计划 |  |  |  |  |  |  |
| 终验计划 |  |  |  |  |  |  |
| 阶段进度表 |  |  |  |  |  |  |
| 现场环境记录表 |  |  |  |  |  |  |
| 开箱验收报告 |  |  |  |  |  |  |
| 实施记录 |  |  |  |  |  |  |
| 装机报告 |  |  |  |  |  |  |
| 测试报告 |  |  |  |  |  |  |
| 结项报告 |  |  |  |  |  |  |
| 服务总结 |  |  |  |  |  |  |
| 试运行报告 |  |  |  |  |  |  |
| 问题处理报告 |  |  |  |  |  |  |
| 终验报告 |  |  |  |  |  |  |
| 保内维护计划 |  |  |  |  |  |  |
| 维护记录表 |  |  |  |  |  |  |
| 保内维护总结 |  |  |  |  |  |  |

项目管理中应用的软件工具

在项目管理和开发中，应用了以下辅助工具：

- MicrosoftVisualStudioCode；

- MicrosoftProject；

- Gitlab；

- SybasePowerDesigner；

- RotionalRose；

- ……

质量保证计划书

目的和范围

目的：确保本项目软件质量的有效实施。

范围：适用于本项目软件项目的计划、控制、实施、验收。软件质量保证计划维护。

此软件质量保证计划由项目组维护。在计划实施过程中，根据实施过程中的相关问题，及时提出合理变动计划，提交评审。

质量保证组职责，质量保证组的主要职责是：

- 制定质量保证的大纲与细则；

- 测试计划的审定；

- 评审计划的审定；

- 实施质量保证计划，对项目进行过程中各阶段的质量进行监督与把关；

- 在项目质量上，对项目经理负全面责任，及时向项目经理报告质量方面的问题。

审核标准，国家标准（软件工程）：

- GB/T8566-1995	信息技术软件生存期过程

- GB8567-88	计算机软件产品开发文件编制指南

- GB/T11457-1995 软件工程术语

- GB/T12504-90	计算机软件质量保证计划规范

- GB/T14394-93	计算机软件可靠性和可维护性管理

文档的评审标准：

文档是软件的重要组成部分，是软件生存周期各个不同阶段的产品描述。难作确认就是要检查各阶段文档的合适性。评审文档质量的度量准则是有以下六条：

- 完备性：所有承担软件开发任务的单位，都必须按照公司质量体系的规定编制相应的文档，可保证在开发阶段结束时其文档是齐全的。

- 正确性：在软件开发各个阶段所编写的文档的内容，必须真实的反映阶段的工作且与该阶段的需求相一致。

- 简明性：在软件开发各个阶段所编写的各种文档的语言表达应该清晰、准确简炼，适合各种文档的特定读者。

- 可追踪性：在软件开发各个阶段所编写的各种文档应该具有良好的可追踪性。文档的可追踪性包括纵向可追踪性和横向可追踪性两个方面。前者是指在不 同的文档的相关内容之间相互检索的难易程序；后者是指确定同一文档某一 内容在本文档中的范围的难易程度。

- 自说明性：在软件开发各个阶段所编写的各种文档应该具有较好的自说明性。文档的自说明性是指在软件开发各个阶段中的不同文档能独立表达该软件 其相应阶段的阶段产品的能力。

- 规范性：在软件开发各个阶段所编写的各种文档应该具有良好的规范性。文档的规范性是指文档的封面、大纲、术语的含义以及图示符号等符合有关规范的规定。

工程实施各阶段质量保证

准备阶段

评审内容：《项目开发计划书》

评审人员：评审人员包括项目领导小组、项目经理、系统分析组、质量保证组、维护保障组。

评审方式：准备阶段采用评审会的形式进行评审。审查《项目开发计划》的完整性和合理性。

评审结果：由质量保证组编写《质量评审报告》，包含评审总结报告（RSR）、评审问题记录（RPL）、评审成员签字（RMT）等。

需求调研阶段

软件需求评审（SRR）应确保在软件需求规格说明书中规定的各项需求的合理性。

评审内容：《需求规格说明书》

评审人员：评审人员包括项目经理、系统分析组、质量保证组。

评审方式：需求阶段采用评审会的方式，按照需求调研的各个阶段分为初审、中审、终审三次。评审工作从业务分析力度和文档规范性两个方面考察，充分保障《需求规格说明书》的最终有效性。

评审标准、依据：需求规格说明书编写标准按照“GB/T9385-2008 计算机软件需求说明编制指南”和“GB/T8567-2006 计算机软件文件编制规范”要求的格式编写。

评审结果：由质量保证组编写《需求规格说明书评审报告》，包含评审总结报告（RSR）、评审问题记录（RPL）、评审成员签字（RMT）等。

评审结果处理：针对评审未通过的内容，由项目组限期解决，质量组负责追踪。项目组无法协调解决的，由质量保证组直接上报公司领导，予以解决。

系统设计阶段

系统设计评审（PDR）应评价软件设计说明书中的软件设计的技术合理性，并验证是否满足《需求规格说明书》中的要求。

评审内容：《界面概要设计》、《数据库实体关系概念模型》、《业务类概要设计》、《界面详细设计》、《数据库实体关系物理模型》、《业务类详细设计》。

评审人员：评审人员包括项目经理、系统分析组、软件开发组、质量保证组。评审方式：设计阶段采用评审会的方式，按照系统设计的各个阶段分为概要设计评审、详细设计评审两次。评审工作从概要设计和详细设计的正确性、完备性、软件结构和数据结构的合理性等方面进行。即要保障准确、完整地体现《需求规格说明书》所描述的业务需求，也要充分考虑系统开发的可行性、有效性，还要兼顾软件成品的实用性，易用性。

评审标准、依据：系统设计标准遵循《需求规格说明书》及核心平台系统设计相关规范。

评审结果：由质量保证组编写《概要设计评审报告》、《详细设计评审报告》，包含评审总结报告（RSR）、评审问题记录（RPL）、评审成员签字（RMT）等。

评审结果处理：针对评审未通过的设计内容，由项目组限期解决，质量组负责追踪。项目组无法协调解决的，由质量保证组直接上报公司领导，予以解决。

软件开发阶段

评审内容：《软件开发计划书》、《用户操作手册》

评审人员：评审人员包括项目经理、系统分析组、软件开发组、质量保证组。

评审方式：设计阶段采用评审会的方式，依据《软件开发计划书》对《软件开发计划书》、《用户操作手册》进行阶段性评审。以验证开发工作是否按计划执行、是否与《需求规格说明书》保持一致。

评审标准、依据：《需求规格说明书》、系统设计相关文档及软件开发相关规范。

评审结果：由质量保证组编写《开发阶段评审报告》，包含评审总结报告（RSR）、评审问题记录（RPL）、评审成员签字（RMT）与软件问题报告单（SPR）等。

评审结果处理：针对评审未通过的内容，由项目组限期解决，质量组负责追踪。项目组无法协调解决的，由质量保证组直接上报公司领导，予以解决。

软件测试阶段

评审内容：《测试计划》、《测试报告》。

评审人员：评审人员包括项目经理、系统分析组、软件开发组、测试组、质量保证组。

评审方式：测试阶段采用评审会的方式。依据《测试计划》按阶段对《测试报告》进行评审。对《测试报告》评审中主要以下两方面的内容为主：

- 功能检查（FA），验证所开发的软件已满足在软件需求规格说明书中规定的所有需求。

- 综合检查（CA），验证代码和设计文档的一致性、接口规格说明的一致性（硬件和软件）、设计实现和功能需求的一致性、功能需求和测试描述的一致性。

评审标准、依据：《需求规格说明书》、系统设计文档。

评审结果：由质量保证组编写《测试评审报告》，包含评审总结报告（RSR）、评审问题记录（RPL）、评审成员签字（RMT）与软件问题报告单（SPR）等。

评审结果处理：针对评审未通过的内容，由项目组限期解决，质量组负责追踪。项目组无法协调解决的，由质量保证组直接上报公司领导，予以解决。

数据准备阶段

评审内容：《数据移植方案》

评审人员：评审人员包括项目经理、软件开发组、质量保证组。

评审方式：采用评审会的方式，对《数据移植方案》进行评审，确保其可行性和准确性。

评审标准、依据：《数据库实体关系物理模型》。

现场安装调试阶段

在安装调试阶段主要采用审计的方式作为质量保证的手段。由质量保证组对《系统安装用户确认书》进行审计、调查。

业主方培训

评审内容：《业主方培训计划和教材》、《业主方培训调查表》。

评审人员：质量保证组。

评审方式：这一阶段采用审计的方式进行评审。对《业主方培训计划》审查其完整性和可行性。对《业主方培训调查表》进行审计、调查。

试运行阶段

评审内容：《初验测试计划》、《系统初验报告》

评审人员：评审人员包括项目经理、软件开发组、质量保证组。

评审方式：采用评审会的方式，对《初验测试计划》、《系统初验报告》进行评审， 确保其可行性和有效性。

评审结果：由质量保证组编写《初验评审报告》，包含评审总结报告（RSR）、评审问题记录（RPL）、评审成员签字（RMT）与软件问题报告单（SPR）等。

正式运行阶段

由质量保证组对正式运行的工作计划、工作内容进行监督，对《软件系统正式验收报告》进行审计。

系统维护期

由质量保证组对后期维护工作进行监督检查。

评审计划

软件质量保证评审计划

| 评审阶段 | 评审内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 准备阶段 | 《项目开发计划书》 |  |
| 需求调研阶段 | 《需求规格说明书》 |  |
| 系统设计阶段 | 《界面概要设计》 《数据库实体关系概念模型》 《业务类概要设计》 《界面详细设计》 《数据库实体关系物理模型》 《业务类详细设计》 |  |
| 软件开发阶段 | 《软件开发计划书》 《用户操作手册》 |  |
| 软件测试阶段 | 《测试报告》 |  |
| 数据准备阶段 | 《数据移植方案》 |  |
| 现场安装调试 | 《系统安装用户确认书》 |  |
| 业主方培训 | 《业主方培训计划和教材》 《业主方培训调查表》 |  |
| 试运行阶段 | 《初验测试计划》 《系统初验报告》 |  |
| 正式运行 | 《软件系统正式验收报告》 |  |

业主方满意度调查计划

| 业主方联系信息 | 计划日期 |
| --- | --- |
| 同业主方相关部门、人员取得联系，获取各阶段工作产品的认同情况。 | 同各阶段评审结束日期 |

项目培训方案

培训理念

我们建立了一套完善的技术支持服务体制和工作流程，保证在项目交付并正式运行后，在产品的使用过程中，为用户提供各种类型的专业技术服务，其目的是帮助客户及时、快速、可靠的解决在软件系统的维护过程中所遇到的技术问题，使得客户的软件系统可以更加安全稳定的运行，以保障和促进客户业务的顺利开展并取得更大的成功。

培训是系统顺利实施重要保证和关键因素，培训日程与系统开发和实施过程相适应。在建设信息系统工程过程中应对相关人员进行培训，是系统搭建、运行一个必不可少的环节。培训工作主要安排在系统运行现场进行，另外在系统实施过程中，还可以结合网上培训、答疑和技术支持，以便使学员能够迅速掌握相应的培训内容。同时在以后系统更新与升级时，也需要对相应内容进行培训。保证有关业务人员及系统运行维护人员及时、准确地了解系统。

我们根据用户环境多样化，实际业务多元化的情况，提供了多种模式下，多个渠道并行的多样化培训方式，能够完全满足用户的多方位的实际需要。摆脱以往现场培训存在的“讲完就算，讲完就走”的呆板的培训方式，走“减少讲授、提倡研讨、丰富实习”的多角度培训趋势。并将根据不同的培训内容进行“实战式”的训练。充分调动学习训练的主动性、创造性，提高学员的技术或技能。让系统使用和维护人员在最短的时间内快速、准确地掌握系统的操作运行方式和内核思想。培训方式包括技术讲课，操作示范，参观学习和其他相关的业务指导和技术咨询，因材施教，确保被培训人员对系统基本理论、技术特性、操作规范、运行规程、管理维护等方面获得全面了解和掌握。

我们提供高水平的培训课程，所有培训教员参与该项目的实施过程，对项目的需求，技术内容有着清晰的了解，并且培训教师具有多个相关项目的培训经验，力求做到培训的高质高量。

培训模式

我们提供简明易懂的培训资料和讲义，所有资料以中文形式提供。培训模式如下：

- 通过 PPT 先讲解基础概念；

- 系统化讲解各个部门的工作过程和主要的工作内容；

- 让培训的人上机实际操作，并现场进行答疑；

- 提供针对专业部门的系统操作手册，用于日常查看。

培训阶段安排

系统的具体培训日程需要与系统开发进程相配合，培训内容按照性质分，大致分为以下几个阶段：

概念培训期：系统建设是一个综合性工程，需要甲乙双方的各方面配合，在系统调研前期，为保证各个相关政府部门按信息化的要求进行表格、业务流程和图数资料方面的准备更加充分，双方需要对要调研的内容进行前期培训，以期操作人员有一个前期概念并在资料准备方面有所适从。

基础培训期：在系统基本软硬件采购的同时进行，以保障后续培训工作能够顺利进行，主要涉及内容包括计算机基础、网络基础等，这部分工作一般由甲方根据人员的实际情况自行安排；必要的话应当对本单位所有人员进行信息系统的基础培训。

合作培训期：在项目进行过程中，提交开发成果的同时提交相应文档、并进行操作培训，以便有关操作人员尽快熟悉系统，也有利于及早发现问题和进行改进。

交接培训期：在系统开发基本完成后，由项目经理组织有关技术人员，系统性地对各类操作人员进行集中培训，作为开发成果正式交接的一部分内容。培训工作主要安排在甲方现场进行，以便使学员能够迅速掌握相应的培训内容。

升级培训期：在系统运行一段时间以后，根据实际运用需要、系统的运行效果和软件本身存在的实际情况出发，系统必不可少的进行部分功能的升级，势必需要相应的培训使所有系统使用人员能够尽快的跟上节奏，及时、准确、安全的使用系统。

培训地点

培训地点由用户方指定。

培训承诺

我公司通过对系统的管理使用人员进行技术培训，使系统的管理使用人员达到能独立进行管理、维护测试和故障处理等工作，以便所提供的软件产品能够正常、安全的运行。我公司会根据系统建设规模及实施经验提出培训人员数量、人员基本要求和培训内容的建议。

培训内容应包括：我公司所提供的软件产品的相关技术原理、功能、性能、操作使用方法、维护管理的技术、实际的操作练习等，还应该包括安全专业培训。

我公司负责提供培训教材和实际的操作环境。我公司在技术文件中提出了详细的培训方案，包括培训时间、培训地点、培训内容、培训进度等，并提供全套培训教材。

培训目的

管理人员培训的目的是为了使用户能够使用、操作本系统，并使部分用户加深了解、掌握本系统所涉及的各种技术和设备，更有效和更全面地应用、管理系统。对于不同级别的系统管理人员和技术人员，能够达到各自独立操作、分析、判断解决系统问题的能力，使整个系统能够不断地得到优化，始终保持高效地运行。

本项目培训的目的是使用户了解系统的建设背景、基本理论和方法，以及系统建设的总体架构。针对不同的用户，使其经过培训后能够胜任各自岗位的运行管理工作，以保障平台的稳定运行。

使管理人员达到如下目标：

- 掌握设备的安装与调试方法。

- 掌握系统的初始化和主要参数的设定方法。

- 熟练使用操作系统。

- 熟悉系统的备份与恢复。

- 对一般性系统故障进行诊断、定位和排除。

- 熟悉各种系统的操作和维护。

- 掌握网络维护工具及手段。

- 熟练使用各种应用系统。

- 掌握各类应用系统开发工具的使用。

培训讲师

我公司选派具有一定资质和实践经验，且受过专门训练的高级技术人员负责系统的技术培训工作，提供权威的、专业的该系统的培训，培训讲师队伍包括：

- 我公司资深咨询顾问人员

- 我公司资深项目管理经理

- 我公司资深产品培训经理

培训对象

为确保系统建设得以顺利实施、正常运行和方便使用，本项目计划聘请项目管理专家、信息化建设专家、信息系统建设专家及相关技术人员，分阶段、分步骤使决策层、管理层、执行层以及一般工作人员参加多方面、多层次的培训课程。

为了确保项目建设的顺利运行和系统投入使用后的稳定，要求用户方有关工作人员了解项目的建设思想和运行管理机制等内容，另外，要了解建立平台所需的设备技术性能，具备熟练的操作维护与应用技能。通过对用户方工作人员进行相应的专业技术和应用技术培训，达到提高工作效率、发挥项目建设的预期目标。

通过培训工作的开展，要达到如下目标：

- 用户方了解项目的建设背景、基本理论和方法；

- 用户方熟悉系统的使用操作；

- 用户方可以学会并应用本方案中的平台运行机制；

- 用户方掌握网络系统的安装、调试和日常维护等操作；

- 用户方掌握网络安全基本知识，建立网络安全意识；

- 用户方掌握数据库基本知识，能够进行安装、调试和日常维护；

培训对象包括：相关领导、中心工作人员、各专业单位人员、系统维护人员等。

培训形式

培训采用现场培训和讲课培训相结合的方式进行。讲课以幻灯片为主，讲授理论性的知识。日常维护、常见故障排除采用上机操作，提供所有产品的全套中文技术资料、使用手册和软件光盘，以及系统集成和实施中形成的完整文档资料。

集中培训

为保证工程实施的顺利进行，便于项目实施过程中甲乙双方的沟通和配合，在系统建设实施以前，用户方技术人员以及客户代表必须具备一定的技术水平和项目管理知识。

在实施系统服务过程结束时，为使客户能顺利接手该系统，用户方技术人员必须掌握所安装的各种产品、系统的有关安装、设置、管理、使用和客户化等方面的技术。因此，在项目实施之前以及在项目实施完毕后各进行一次集中培训，分别称之为基础培训和移交培训。

基础培训：在系统实施服务开始前，承建单位将为客户提供有关系统体系结构、产品类别和选择、产品体系结构、产品功能以及项目管理等方面的培训。

移交培训：在系统实施服务过程结束时，承建单位将为客户提供针对所安装的各种产品、系统的有关安装、设置、管理、使用和客户化等方面的现场培训，目的是使客户能顺利接手该系统。

现场培训

现场培训是项目实施过程中重要组成部分。现场培训将在用户指定设备安装地点进行，具体内容包括：

- 结合平台实施现场的实际情况，介绍设备安装、调试的方法；

- 在承建单位专业工程人员的指导下，用户方可以直接参与设备安装和调试工作；

- 现场问题处理培训。

网络培训

项目实施中进行的集中和现场培训，旨在使用户迅速具备系统的操作、调试和维护的基本能力。对于建立一支确保平台长期稳定运行的技术队伍而言，这种短期培训是远远不够的，必须使对技术队伍的培训和技术人员之间的交流日常化、随时化，使技术人员随时保持对新技术的跟踪和认知能力，不断在培训中和交流中更新、强化和深化自身技术能力。

由于成本和时间原因，在日常工作中，采用传统的培训方式保持对技术人员日常化、随时化的培训和交流是难以实现的。为解决这一问题，我公司建议通过网络化的培训来解决问题。将把集中培训和现场培训中的内容等制作成多媒体课件形式。用户方技术人员人可以通过网络随时、随地通过课件进行学习。

培训内容

为保证本项目的顺利实施和今后日常维护工作的正常进行，要对执行层进行设备和系统的应用培训。通过培训获得以下技能：

- 掌握设备的安装与调试方法。

- 掌握系统的初始化和主要参数的设定方法。

- 熟练使用操作系统。

- 熟悉系统的备份与恢复。

- 对一般性系统故障进行诊断、定位和排除。

- 熟悉各种系统的操作和维护。

- 掌握网络维护工具及手段。

- 熟练使用各种应用系统。

- 掌握各类应用系统开发工具的使用。

- 确保参训人员能够熟练使用业务系统软件,可对系统进行一般性日常维护。

平台的顺利建设和运行，离不开对系统使用人员行之有效的培训。根据培训对象的素质不同和职责不同，依托现有技术条件和实际情况，从培训时间和培训空间上做出合理规划是保证培训顺利进行、系统及时有效应用的前提。

从项目开始建设到系统投入运行，按照培训对象的不同应该包括：

相关领导培训

相关领导是智能监视及预警系统、机组热力性能分析及优化系统的高级权限用户，对系统的正常有效运行起着非常大的主要作用。在智能监视及预警系统、机组热力性能分析及优化系统中，有很大一部分的业务需要相关领导来审核、批准、处理等，所以，相关领导的培训也是非常重要而且必要的。

相关领导的培训内容列表如下：

| 序号 | 课程 | 培训内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 两大平台基 础知识 | 介绍智能监视及预警系统、机组热力性能分析及优化系统背景、基本原理以及相关的基础知识 |
| 2 | 系统总体架构培 训 | 介绍智能监视及预警系统、机组热力性能分析及优化系统的总体架构及领导通的使用培训 |
| 3 | 系统使用安全培 训 | 介绍智能监视及预警系统、机组热力性能分析及优化系统的安全体系和相关的安全操作以及相关的安全风险规避措施，以保证安全有效运行 |
| 4 | 领导职责培训 | 介绍相关领导的工作职责和相关的工作方法、工作制度等 |
| 5 | 系统功能培训 | 系统功能说明及使用方法演示 |

业务人员培训

中核运维技术有限公司信息中心业务办公人员，在平台运行中的责任非常重大。对于信息中心业务办公人员的培训，应包括基本理论和基本方法、系统总体架构、各子系统的具体操作等。

信息中心业务办公人员是系统的主要使用者，在业务办公人员的培训中，一定要结合业务办公人员的实际工作，有针对性的进行相关的知识培训。

培训内容列表如下：

| 序号 | 课程 | 培训内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 智能监视及预警系统、机组热力性能分析及优化系统系统基础知识 | 介绍智能监视及预警系统、机组热力性能分析及优化系统的背景、基本原理以及相关的基础知识 |
| 2 | 系统总体架构培训 | 介绍智能监视及预警系统、机组热力性能分析及优化系统的总体架构以及专题应用的基本流程和信息系统的各个模块及其功能 |
| 3 | 系统使用安全培训 | 介绍智能监视及预警系统、机组热力性能分析及优化系统的安全体系和相关的安全操作以及相关的安全风险规避措施，以保证智能监视及预警系统、机组热力性能分析及优化系统安全有效运行 |
| 4 | 信息系统使用培训 | 培训信息系统的操作方法，不同的角色，针对性的有所不同。其培训内容主要有：信息系统的登录和退出，机组参数报警阈值、停机停堆模块、报警信息、 趋势、模式、预警、瞬态，规程、例行工作预测以及个性化设定、案卷筛选等 |
| 5 | 岗位职责培训 | 介绍办公人员工作职责和相关的工作方法、工作制度等 |

系统维护人员培训

对于系统维护人员的培训，应包括智能监视及预警系统、机组热力性能分析及优化系统基本理论和基本方法、系统总体架构、数据基础知识和高级操作、系统管理维护知识和基本的网络安全知识。

系统管理员经培训后，对该系统有全方位的了解，达到脱离承建单位能够保障系统的正常运行的水平。

系统管理员的具体培训内容列表如下：

| 序号 | 课程 | 培训内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 智能监视及预警系统系统管理基础知识 | 介绍智能监视及预警系统的背景、基本原理以及相关的基础知识 |
| 2 | 系统总体架构培训 | 介绍智能监视及预警系统专题应用的基本流程和信息系统的各个模块及其功能 |
| 3 | 系统服务器维护培 训 | 应用系统服务器的日常维护培训 |
| 4 | 信息系统维护培训 | 介绍信息系统的各种维护，如动态表单的配置、工作流的定制以及用户体系的建立与维护等等 |
| 5 | 备份系统使用培训 | 备份软件的使用与操作、备份策略的制定 |
| 6 | 数据交换与共享 | 智能监视及预警系统和其他各个系统的数据交换接口标准培训，以及和其他系统的接口编码培训 |
| 7 | 网络设备培训 | 路由器、交换机配置及维护培训 |
| 8 | 网络安全基础知识 | 对 Unix、windows 系统安全基础；路由、交换等网络设备的安全；常见对操作系统的攻击分析；Unix、windows 系统安全加固；日常安全管理；安全工具的使用进行介绍 |
| 9 | 岗位职责培训 | 介绍系统管理员工作职责和相关的工作方法、工作制度等 |

培训流程

规范的培训流程是用户顺利应用系统的保证，我公司在培训方面有着严格的流程， 具体概述如下：

- 确认对方需求：在用户有培训需求时，培训工程师应首先与用户进行沟通，确认培训需求。沟通应包涵以下基本内容：培训内容、培训时间、培训人员情况、培训地点、培训课时、使用情况、运行环境、其他服务。

- 提出方案：与用户沟通完基本情况以后，我公司会在2个工作日内提出培训方案，方案中应包括以下基本情况：培训内容、培训重点、培训长度、培训时间、培训地点、培训讲义、其他。

- 用户确认：我公司在培训方案完成后会在1个工作日内交给用户确认，根据用户要求再做修改。用户最终确认后，应通知其准备相关物品。如下：培训环境、培训用机投影机、复印讲义、其他。

- 准备资料：在确定用户的需要的情况下个人资料准备、个人物品的准备。包括：培训讲义、演示磁盘、系统安装盘、安装手册、联系工具的准备（手机，联系的电话号码）。

- 确认对方准备情况：在规定的时间到达培训地点（培训前的一段时间），联系到对方的负责人。到达培训地点时，熟悉对方培训环境、查看培训讲义、检查服务器系统是否正常运行、查看培训用机，培训用机系统是否正常运行、熟悉培训用机、投影机的效果能否达到要求、询问对方的的熟悉情况、了解对方重视情况、其他。

- 调查反馈：请用户填写用户反馈表。

- 归档：添加到培训档案系统，培训做出总结、记录业主方所提问题、记录在培训中遇到的问题。

培训资料

在培训之前，我们将向用户提交以下文件，一方面方便用户快速了解掌握系统， 同时也通过文档向用户广泛的征求意见，有利于系统进行完整、准确分析验证，不断完善系统功能结构体系。

文档包括：

- 《简明使用手册》：针对初始化的用户培训，专门编写简明用户手册，使初级用户快速入门。

- 《用户使用手册》：结合详细实例，说明每一个子系统的内容和实际功能。

- 《系统管理人员手册》：针对系统的构建、维护的系统管理员手册，方便使用部门管理人员使用和参考。

- 《用户意见反馈书》；由用户填写，反馈给公司，是系统不断完善，公司不断进步的宝贵财富。

- 另外，应用系统改动或应用系统更新升级时，我们将及时提供相关内容文献。

培训设备

为业务培训人员和技术培训人员集中培训的培训教室，将具备网络环境，并做到人手1台计算机，可实际上机操作。

意见反馈

从项目培训起，到培训完成，系统运行期间。我们通过电话、传真、电子邮件、用户反馈书等多渠道的方式吸取用户的反馈意见。并根据意见做出相应的回应，在系统的稳定性、使用的可靠性、操作的便利性和信息的安全性等方面精益求精。同时对于一些功能上影响较大，或是培训期间不完善的部分，我们将组织资深人员，根据反馈情况，再次进行多方位培训。

效果跟踪

培训完成以后，我们将不定期的对系统的运行情况进行检查，以确定培训效果，并从反馈意见中不断总结经验，对于个别用户使用问题，将派专门人员专门解答。同时我们将从完善用户使用手册、方便快捷的联机帮助、由系统管理员继续指导几个方面弥补培训中的不足。

培训是系统顺利实施重要保证，培训日程与系统开发和实施过程相适应。培训工作安排在系统应用现场进行。在培训实施过程中，需要结合各个岗位的实际应用，进行集中培训、个别辅导、答疑与考核和技术支持，以便使学员能够迅速掌握相应的培训内容。

售后服务方案

售后服务时限

从项目验收之日起，系统进入租赁服务期，我公司提供自验收之日起的三年租赁服务（包含系统的免费升级服务），保障租赁服务期间系统稳定正常运转，三年租赁服务期满后系统产权归属于中核运维技术有限公司。

售后服务形式

售后服务分为被动式和主动式两种形式：

1、被动式服务包括：

现场技术服务方式：指因应用软件系统出现重大故障导致业务中止时，我公司增派技术人员远程协助现场技术、业务人员一起对故障进行分析，提出解决方案，在征得业主方同意后对故障进行处理和排除；

远程维护方式：通过电话、电子邮件、传真或远程访问等方式进行系统故障的处理、技术支持、咨询服务等工作。

2、主动式服务包括：

按月巡检：我公司按月到现场对系统进行全面检查，优化系统，同时做好各类系统运行情况的记录。对可能出现的故障提出解决预案及系统功能改进等方面的技术咨询工作，并提供必要的现场指导。另外，我公司还可根据需要，在现场对的技术、业务人员进行系统运行管理、日常维护、使用操作及开发技术等方面的培训；

主动服务：我公司定期将行业内一些先进的管理理念、管理思路和新的方法提供给业主方进行参考。

售后服务质量和措施

售后服务维护职责

我公司拥有一支素质高、专业性强、经验丰富且稳定的运维团队，成员均经过严格筛选和持续培训，专职投入项目运维服务，确保系统高效稳定运行。为提供全面的售后支持，我们的维护职责具体如下：

1、我公司在租赁服务期间，实施724小时全天候维修响应机制，通过专业监控中心确保专人值守，30分钟内快速响应所有故障处理请求。针对不影响业务运营的一般故障，我们承诺在8小时内完成修复；而对于可能危及业务正常使用的重大故障，我们优先调度资源，在2小时内高效解决，最大限度减少停机影响。

2、我公司维护服务人员全面负责系统运维管理，包括及时受理和处理各类系统故障、预警事件；定期收集、整理并分析运行数据统计报告；系统化管理运维项目文档，确保记录完整、可追溯；以及维护运维场地的整洁有序。此外，我们每周执行例行巡检，进行日常维护与保养工作，并每月向客户公示服务报告，提升透明度和信任度。

3、我公司基于客户需求定制详细培训计划，旨在帮助管理人员深入理解系统的核心特点与独特特性，掌握在系统运行、维修操作及使用管理中必须遵守的规则、安全协议和最佳实践等综合知识，从而提升团队的整体管理水平和应对能力。

4、我公司委派经验丰富的专业技术人员，亲临现场为业主单位相关技术人员提供专项技术操作培训。培训内容全面涵盖系统基本原理、安装流程、调试方法、操作使用技巧及日常维护要点等关键环节，所有培训费用均由我公司全额承担，确保客户团队获得实战技能和独立操作能力。

响应方式

我公司可以通过微信、QQ、电话、电子邮件、远程协助、现场服务等多种方式提供全面的7*24小时的售后服务响应。以此不仅能保证用户快速掌握、熟练使用，还保证了用户系统的安全性和稳定性。

我公司对外保证：用户的每一个请求均有及时、唯一和有效的响应，杜绝一切推诿和延误。

- 提供远程技术指导及远程维护（采用电话指导或远程登录）；

- 提供专业咨询和技术支持热线；

- 提供专门电子邮件信箱，用于技术咨询和回复。

- 为保证用户的利益，杜绝一切推诿和延误为用户维修服务的行为，我公司请用户对维护工作的全过程进行监督，用户可通过网络、传真、电话进行投诉。

响应时间

我公司在租赁服务期间，负责系统的724小时的维修响应，保证设置专人30分钟内响应故障处理请求，不影响业务的一般故障在8小时内解决，影响到业务正常使用的重大故障在2小时内得到解决。

特殊时期的技术保障措施

现场专家值守

现场专家值守是指在重大事件/关键时刻期间，我公司派保障专家到现场提供值守保障支持。

服务内容包括，协助业主方实时监控系统运行状态，根据实时监控得到的数据，对系统运行状态进行分析，及时发现问题，评估风险，提前预警；在发生故障时提供最快的现场响应和支持，协助业主方实施应急预案，尽快排除故障，保证系统稳定运行。

| 编号 | 活动 | 我公司职责 | 业主方职责 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 提供我公司专家现场值守的时间安排。 | － | 责任方 |
| 2 | 按计划安排我公司专家提供现场支持。 | 责任方 | － |
| 3 | 指派一名有相应资格的运维人员配合我公司，以提供所需的信息和帮助。 | － | 责任方 |
| 4 | 确保我公司专家可以方便地进出现场，并获得权限能进入平台系统，并确保其工作环境的安全。 | － | 责任方 |
| 5 | 提供现场值守服务，协助实时监控网络/设备运行状态，交付现场技术支持和故障排除服务。 | 责任方 | 协助方 |

提交服务总结报告

在保障结束后，提供服务总结报告，并提出合理建议。

售后服务工作流程

本项目售后服务故障响应的基本流程如下图所示：

1、用户在遇到系统故障或使用疑难时可直接拨打我公司售后服务中心热线电话，客服接线员会热情接待任何一个用户的来电，详细询问情况并填写故障登记表，然后将故障情况上报技术支持与售后服务组。

2、技术支持与售后服务组会根据故障登记表及用户提交的故障问题内容将故障登记表转至相应的工程师或者售后技术支持部门。

3、技术支持与售后服务组的工程师在仔细研究用户的故障申告之后会首先做出电话响应。电话响应的目的是为了进一步了解故障表现，确认故障可能存在的部位及原因。在电话交流能确定维修内容的情况下，工程师员携带相关资料前往；在电话交流不能确定维修内容的情况下，工程师将根据故障现象携带相关资料前往。

4、售后工程师到达维修现场后及时的查找故障发生的原因，确定故障点并做出相应的维修方案，并请用户书面确认。

5、故障原因属于系统质量问题的，立即无条件的为用户解决。当时不能解决的，现场评估解决时限，解决时限必须得到用户的认可。

6、每次维修事项发生后，售后服务中心都要求维修人员填写书面的维修报告请用户签字认可，该报告在用户的设备档案中备查。

应急处理预案

组织准备

我公司针对此项目专门设立技术支持领导小组，保证突发事件发生时，能够迅速召集技术人员，立即制定应急技术方案；对一般性技术故障，利用指导用户自行解决（见响应时间）；在用户无法解决情况下，采取各种可行的措施将损失降到最低，并及时赶赴现场解决问题。

制定详尽的应急预案，应急预案是指在重大事件/关键时刻前，针对用户的网络现状和业务剧增后可能出现的问题，和用户共同制定基于场景化的应急预案，保障系统出现问题后能尽快恢复，保证系统稳定运行。

启动条件

应急处理预案的启动条件是：系统出现严重故障或已经停机、停运行，核心业务工作受到严重影响，如果不能尽快实现系统恢复，会给业主方带来非常严重的损失。必须采取相应的急救和补救措施，在最短时间内使系统核心业务得到恢复，努力使系统的设备和数据完整性损失减少到最小。

处理流程

应急处理流程图如下：

资源配备

应急人员组织

1、现场指挥组

现场指挥组由业主方及技术专家、业务专家，我公司项目组项目经理及项目组各部门负责人等组成，负责应急行动期间技术人员、业务人员的运作协调，按照应急预案合理部署应急策略，保证应急行动顺利完成。

2、技术保障组

技术保障组由业主方的系统管理维护人员和我公司项目组工程师组成，按照现场指挥组的指挥调遣，进行应急救援操作，并解决遇到的技术问题。

应急物资配备

应急物资包括：

- 应急备用应用系统光盘。

- 应急备用设备，如数据库软件安装光盘、应用系统安装光盘等。

售后服务考核机制

考核标准

项目服务提供方在本项目范围内依据服务标准要求、技术维护服务要求、安全服务要求提供售后服务，通过绩效考核方式，由采购人对项目的服务内容进行观摩考核，现场打分评定。

考核方法

在租赁服务期内，业主方通过常规考核和临时考核的方式对项目服务提供方绩效水平进行考核。

（1）常规考核

常规考核每年进行一次，在项目服务提供方向业主方提交年度服务报告后5内进行，并应在7日内完成。业主方需提前48小时通知项目服务提供方开始考核的时间，项目服务提供方在业主方监督下，在规定的考核现场对相关情况进行评价。

（2）临时考核

业主方可以随时自行考核项目的服务绩效，如发现缺陷，则需在24小时内以书面形式通知项目服务提供方。项目服务提供方在接到业主方的书面通知后，应在绩效考核要求的时间内修复缺陷。

临时考核结果一般不作为项目服务提供方违约情形处理，除非临时考核发现的缺陷会导致系统日常运行受到严重影响，或存在重大隐患。

无论是常规考核还是临时考核，项目服务提供方皆应及时修复缺陷。

主要进度目标

本项目自【合同签订时间】（D0）开始，至【合同结束时间】结束，总工期 180 天。主要进度目标要求如下表所示。

| 序号 | 时间节点 | 进度目标 | 提交成果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | D0+30天内 | 完成项目需求分析和设计 | 1)详细的技术设计方案 |
| 2 | D0+90天内 | 完成项目软件编码开发 | 1)项目软件源代码 2)安装部署手册 |
| 3 | D0+18天内 | 完成测试与验收 | 1)测试规程 2)测试报告 3)用户手册 4)验收报告 |

进度管理和协调要求

| 序号 | 控制内容 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 计划变更控 制 | 双方严格按照合同进度完成相关工作，当计划变更时，应提前一周邮箱通知 对方联系人。 |
| 2 | 进度节点控 制 | 供应商应按合同要求制定详细的工作计划，在进度节点前三天提交相关成果 供采购方审查。 |
| 3 | 进度延期风 险控制 | 供应商出现进度延期时，应提前一周邮件告知采购方联系人，同时应采取相 措施以控制进度延期风险。 |

商务、规格、技术参数偏离表

商务偏离表

| 序号 | 招标文件规格、技术参数要求条款 | 投标响应内容对应简述 | 偏离说明 | 投标文件对应的页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

通用技术偏离表

| 序号 | 招标文件规格、技术参数要求条款 | 投标响应内容对应简述 | 偏离说明 | 投标文件对应的页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 遵循实施项目管理规定，并按照规范进行系统配置，集成开发内容，并遵从开发规范。 供应商提供的产品/服务应遵循国家相关法规、标准或行业规范和标准的要求，提 供的技术文件应满足采购方质量管理程序和相关企业标准的要求，且必须保证所有相关数据的真实性、完整性和可追溯性。 | 《软件工程 GB/T19001-2000应用于计算机软件的指南》 《计算机软件文档编制规范》 《计算机软件测试文件编制规范》 《软件质量保证管理标准》 | 无偏离 |  |

模拟机数据仓库系统

| 序号 | 工作类别 | 招标文件规格、技术参数要求条款 | 投标响应内容对应简述 | 偏离说明 | 投标文件对应的页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主界面首页 | 1)数据统计； 展示历史到今天时间的元数据总量，分类区分模拟量、状态量、 开关量分别占比； 2)电功率和热功率趋势图； 查看近一个月的电功率、热功率趋势； 可往前一个月进行挪移查看。 | 主界面首页是系统的综合监控中心，采用先进的Dashboard设计理念，集成数据可视化、实时监控和智能分析功能。通过多维数据展示和交互式分析工具，为用户提供全方位的运行态势感知。 - 核心功能详述 - 机组统计 - 页面展示功能：采用环形图与百分比堆叠柱状图结合的可视化方案，展示1-6号机组历史至今的元数据总量，按模拟量、状态量、开关量分类显示占比分布。支持多时间粒度统计（日、周、月），数据自动刷新频率≤5秒。 - 页面按钮功能： - 机组选择器：下拉菜单支持单选或多选机组，实时更新统计结果 - 时间范围选择：提供近一月、近三月等快捷选项，支持自定义日期范围 - 数据导出：支持PDF、PNG格式导出统计图表，Excel格式导出详细数据 - 全屏模式：一键切换全屏显示，优化监控体验 刷新按钮：手动触发数据更新，确保信息时效性 | 无偏离 | 详见48页 |
| 2 | 元数据 | 1)元数据； 展示模拟机平台测点明细，包含测点名称、单位、低限、高限、 点类型、开始时间、结束时间，可进行管理修改及详情更多点信 息查看； 趋势功能：可根据开始结束时间来查询单测点数据值趋势 采样点分布：以柱状图展示单个测点在每天的采样数值 箱线图：以趋势图展示单个测点(时/分/秒)单位的点值分布数值 数据采集：进行更新采集入库。 3)数据流向； 可视化数据产生、处理、传输、保存、销毁的流程。 4)待处理数据； 数据展示；通过数据通过点特性进行数据关联，再通过人工核 对后进入库到样机元数据 | 功能概述 元数据管理模块提供机组和样机测点信息的全生命周期管理，确保数据的准确性、完整性和可追溯性。 核心功能详述 (1)机组元数据 页面展示功能：表格化展示1-6号机组所有测点明细，包含测点名称、单位、低限、高限、点类型等字段。支持按机组、点类型、时间范围多维度筛选。 页面按钮功能： 新增测点：打开表单添加新测点，支持批量导入 编辑/删除：行内操作维护测点信息 趋势分析：查看单测点数据趋势图 数据采集：手动触发数据采集任务 (2)样机元数据 页面展示功能：专用于3号和5号样机测点管理，突出样机特性字段，与机组测点对比显示。 页面按钮功能： 样机同步：从样机系统同步最新数据 映射管理：维护样机-机组测点映射关系 数据验证：校验数据完整性和准确性 技术实现细节 使用MySQL集群存储元数据，支持亿级数据记录 Elasticsearch实现全文检索，查询响应<500ms 数据采集任务基于Quartz调度框架，支持分布式部署 | 无偏离 | 详情见49页 |
| 3 | 数据查询 | 1)数据查询； 历史与实时数据；查询多个测点通过趋势图及详情列表展示多 个测点的值的趋势对比图，可进行插值与实际值方式进行调整 展示 导出；通过展示后的结果进行excel数值导出 3)打标和导出； 打标数据；选择多个测点通过趋势图机标记展示数据异常行为 标记 导出；通过展示后的结果进行excel数值导出 | 功能概述 提供灵活的数据查询和分析功能，支持机组和样机数据的多维度查询、对比分析和结果导出。 核心功能详述 (1)机组数据查询 页面展示功能：趋势图与详情列表结合展示多个测点值趋势对比，支持插值与实际值显示模式切换。 页面按钮功能： 多测点选择：从测点库中选择多个测点进行对比分析 时间范围设置：灵活设置查询时间范围 导出Excel：导出查询结果和数据图表 查询收藏：保存常用查询条件便于快速调用 (2)样机数据查询 页面展示功能：专用于3号和5号样机数据查询，界面布局与机组查询一致。 页面按钮功能： 样机筛选：按样机编号筛选数据 对比分析：样机与机组数据对比查询 专用导出：导出样机特定格式数据 技术实现细节 基于Apache Calcite实现SQL查询优化 查询结果缓存至Redis，缓存命中率>85% 支持CSV、Excel、JSON多种导出格式 | 无偏离 | 详情见51页 |
|  |  |  |  | 无偏离 |  |
| 4 | 数据模型（集成） | 1)数据资源管理； 展示；展示当前登录用户对应的k2平台数据管理的所有repo 数据分析样例 复制；选择其中一个repo样例进行复制参数及点 导出；选择其中一个repo点击导出json结构的数值内容 删除；选择其中一个repo确认删除，数据一并进行删除 2)模型管理； 展示；展示当前登录用户对应的k2平台知沉淀模型下的所有 模式数据，可直接进行修改描述 开发/运行；选择其中一个模型跳转到k2平台进行开发和运行 管理 部署；选择其中一个模型跳转到k2平台进行部署的配置工作 删除；选择其中一个模型跳转到k2平台进行部署的配置工作 3)算子管理； 展示；展示系统算子库及用户算子库两大类下的所有代源码信 息 源码；点击查看可展示源码内容 4)部署管理； 展示；展示所有已经部署模型（名称、模型、触发方式、输出） 列表 暂停；停止当前部署运行的模型 5)作业管理； 展示；展示所有部署模型运行周期信息(作业号、模型、输出、 数据时长、专题)列表 | 功能概述 数据模型模块为本平台用户提供数据资源、模型、算子的全生命周期统一管理能力，无缝对接K2平台，支撑从模型开发、部署到运行监控的完整闭环。 核心功能详述​ (1)数据资源管理 页面展示功能：展示K2平台数据管理的所有repo数据分析样例，支持分类查看和搜索。 页面按钮功能： 复制repo：可选择任一Repo，复制其样例的参数及数据点 导出JSON：可选择任一Repo，导出其JSON结构的数值内容 删除repo：可选择任一Repo进行删除操作，删除前需用户确认，操作成功后，该Repo及其关联数据将在系统中一并被删除 (2)模型管理 页面展示功能：展示当前登录用户在K2平台知识沉淀模型下的所有模式数据列表，并支持在列表页直接修改模型的描述信息。 页面按钮功能： 开发/运行：选择任一模型，可一键跳转至K2平台对应的界面，进行模型的开发与运行管理工作 部署：选择任一模型，可一键跳转至K2平台对应的界面，进行模型部署的配置工作 删除：选择任一模型，可一键跳转至K2平台对应的界面，进行模型的删除配置工作 (3)算子管理 页面展示功能：展示系统算子库及用户自定义算子库两大类目下的所有算子源码信息列表。 页面按钮功能： 源码查看：点击任一算子，可查看其详细的源码内容 (4)部署管理 页面展示功能：以列表形式展示所有已部署的模型信息，包括：模型名称、所用模型、触发方式、输出方式等关键属性。 页面按钮功能： 运行控制：提供“暂停”功能，可停止当前正在运行的已部署模型。 (5)作业管理 页面展示功能：以列表形式展示所有部署模型的运行周期信息，包括：作业号、对应模型、输出内容、数据时长、所属专题等。 技术实现细节 基于Docker容器化技术部署模型服务，实现环境隔离与快速发布。 支持模型版本管理，便于回溯与迭代。 支持A/B测试策略，对比不同版本模型的效果。 | 无偏离 | 详情见54页 |
| 5 | 样本数据 | 1)数调部件组态； 展示；通过菜单链接单点认证嵌套数调部件组态工具的部件组 态功能，管理与设计基础部件与算法 2)图形建模； 展示；通过菜单链接单点认证嵌套数调部件组态工具项目的图 像建模功能，对基础组件已经建设好的模型进行调整与设置 3)样本管理； 展示；通过菜单链接单点认证嵌套样本制作工具项目，展示已 经制作好的样本 新建样本；通过数据源、测点、时间、间隔、协调、补值方式、 平滑方式参数制作样本到mongodb库 查看样本；查看已经制作好的样本通过时间间隔查看当前时刻 的值 初始化；已经制作好的样本进行参数重置，数据重置工作 下载；下载已经制作好的样本保存数据到excel文件 。 | 功能概述 样本数据模块提供样本制作、管理和分析功能，支持样本的全生命周期管理。 核心功能详述 (1)数调部件组态 页面展示功能：通过单点认证嵌套数调部件组态工具，显示部件组态功能界面。 页面按钮功能： 部件管理：管理基础部件与算法 组态设计：设计和配置部件组态 模板应用：应用预设组态模板 (2)图形建模 页面展示功能：通过平台菜单链接，经单点认证后，直接嵌套并展示“数调部件组态工具”项目中的图像建模功能界面。 页面按钮功能： 组态管理：用户可在该界面中，基于已通过部件组态功能建设好的基础模型，进行进一步的调整、参数设置与图形化配置 (3)样本管理 页面展示功能：通过平台菜单链接，经单点认证后，嵌套并展示“样本制作工具”项目，集中呈现所有已制作完成的样本列表。 页面按钮功能： 新建样本：通过配置数据源、选择测点、设定时间范围与采样间隔、配置协调规则、设定数据补值方式与平滑方式等系列参数，创建新样本，并将其数据存储至MongoDB数据库 查看样本：查看任一已制作样本的详细数据。支持按样本原设定的时间间隔，查询并展示特定历史时刻或时间段的样本数据值 初始化：对已存在的样本执行初始化操作，可对其构建参数进行重置，或对其已存储的样本数据进行清空重置 下载：将指定样本的数据完整导出，并下载保存为标准格式的Excel文件 | 无偏离 | 详情见54页 |
| 6 | 知识模型（集成） | 1)模型管理 通过知识模型系统对接获取到知识模型内所有的模型数据管 理，可设计、修改、下装、删除； 设计；通过菜单链接单点跳转到知识模型系统，对模型进行设 计与修改 修改；对知识模型名称、中文名称、描述进行修改 下装；对模型数据进行节点部署及运行频率的设置工作 删除；对模型数据进行删除操作 2)算法管理 通过树型结构管理所有的算法根目录，管理所有目录下的算法 数据，可对目录及数据进行设计、修改、删除； 设计；通过菜单链接单点跳转到知识模型系统，对算法画面进 行部件开发工作 修改；对算法模型名称、函数名称、描述进行修改 删除；对模型数据进行删除操作 3)部件管理 通过树型结构管理所有的部件根目录，管理所有目录下的部件 数据，可对目录及数据进行设计、修改、删除； 设计；通过菜单链接单点跳转到知识模型系统，对算法画面进 行部件开发工作 修改；对算法部件名称、函数名称、描述进行修改 删除；对算法部件数据进行删除操作 4)运行管理-周期性计算 通过算法模型部署后运行作业进行周期管理(模型名称、状态、 运行结果、下装时间、用户)，可进行监控、日志、启动、下线、 重启、暂停等操作； 监控；通过菜单链接单点跳转到知识模型系统，对算法模型运 行周期进行画面展示 日志；展示当前模型运行的系统日志 启动；对知识模型直接进行启动命令控制 下线；对知识模型直接进行线下命令控制 重启；对知识模型直接进行重启命令控制 暂停；对知识模型直接进行暂停命令控制 5)运行管理-非周期性计算 展示算法模型非周期性类型的模式数据(模型名称、说明、下装 时间、用户)，可进行监控； 监控；通过菜单链接单点跳转到知识模型系统，对算法模型运 行非周期进行画面展示 。 | 功能概述 本模块作为平台与底层“知识模型系统”的统一集成与管理门户，实现对模型、算法、部件三类核心资产及其运行状态的集中式、全生命周期管控。通过单点登录无缝跳转，用户可在此界面完成资产的设计、修改、部署与运维监控，覆盖从资产创建、配置、发布到运行时管理的完整工作流。 核心功能详述 (1) 模型管理 本模块作为模型资产的统一目录与操作入口。 模型资产列表：通过与“知识模型系统”对接，获取并集中展示系统内所有模型数据的清单。 模型全生命周期操作： 设计与修改： 设计：通过菜单链接，经单点认证跳转至“知识模型系统”的设计界面，进行新模型的创建、逻辑编排与画面设计。 修改：在模型列表或详情页中，支持直接对模型的基础信息进行修改，包括：模型名称、中文名称、描述。 下装：对选定的模型执行下装操作，进入部署配置界面，可进行目标节点部署与运行频率（如周期、定时、事件触发）的详细设置。 删除：对选定的模型数据执行删除操作，将其从模型库中移除。 (2) 算法管理 本模块以树形结构对算法资产进行体系化管理。 算法目录树管理：通过树形结构展示和管理所有的算法根目录及其子目录，直观呈现算法库的组织架构。 算法数据操作：支持对目录树中的任一目录节点或具体算法数据节点进行以下操作： 设计：通过菜单链接，经单点认证跳转至“知识模型系统”，对指定算法进行画面开发与逻辑部件的设计工作。 修改：支持对算法的基础信息进行修改，包括：算法模型名称、函数名称、描述。 删除：支持对选定的算法目录或具体算法数据进行删除操作。 (3) 部件管理 本模块以树形结构对可视化部件资产进行体系化管理。 部件目录树管理：通过树形结构展示和管理所有的部件根目录及其子目录，清晰管理部件库。 部件数据操作：支持对目录树中的任一目录节点或具体部件数据节点进行以下操作： 设计：通过菜单链接，经单点认证跳转至“知识模型系统”，进入算法画面编辑环境，进行可视化部件的开发工作。 修改：支持对部件的基础信息进行修改，包括：算法部件名称、函数名称、描述。 删除：支持对选定的部件目录或具体部件数据进行删除操作。 (4) 运行管理 - 周期性计算 本模块对已部署的、以周期性模式运行的算法模型作业进行集中监控与调度。 周期作业列表：展示所有周期性计算作业的关键信息，包括：模型名称、当前状态（运行中、停止等）、最近运行结果、下装时间、操作用户。 作业运维控制：提供对周期作业的完整控制能力： 监控：通过菜单链接，经单点认证跳转至“知识模型系统”，查看该算法模型运行周期的实时画面与性能数据展示。 日志：直接在本平台界面查看选定模型当前运行产生的系统日志。 启动：对已下线的知识模型执行启动命令，使其开始周期性运行。 下线：对运行中的知识模型执行下线命令，停止其运行并从运行列表中移除。 重启：对运行中的知识模型执行重启命令，使其重新启动。 暂停：对运行中的知识模型执行暂停命令，临时中断其本次运行周期。 (5) 运行管理 - 非周期性计算 本模块对非周期性模式（如事件触发、手动触发）的算法模型进行管理与监控。 非周期模型列表：展示所有非周期性计算模式模型的关键信息，包括：模型名称、模型说明、下装时间、操作用户。 模型监控： 监控：通过菜单链接，经单点认证跳转至“知识模型系统”，查看该算法模型在非周期性运行触发时的实时画面与数据展示。 | 无偏离 | 详情见55页 |
| 7 | 资产管理 | 1)功率控制棒系数 展示设备代号，x系数、y系数及对应的x系数值和y系数值 进行管理、可添加新设备生成x、y的系数数据、及更改后的历 史镜像功能； 特性参数新增；进行设备代号新增，填写系数个数后生成对应 个数的x、y系数行 特性参数修改；进行设备代号修改，填写系数个数后补全对应 个数的x、y系数行 批量修改；通过筛选设备代号展示后的系数进行批量x、y系 数对应的值进行修改和保存 历史镜像查看；通过筛选设备代号、镜像时间点，展示曾经历 史修过的镜像时间 历史镜像新增；选中镜像生成时间、系数个数、填写对应的x、 y系数个数生成历史镜像内容进行编辑保存 2)特性参数 展示所有导入变量、设备代号、动作、持续时长、对设备代号、 动作进行持续时间的统计，分组展示开始与结束时间，超过阀值 则进行标记； 导入；对设备代号动作进行导入与分析。 趋势；分析当前设备动作在整个数据周期里的值变化，通过计 算规则，计算一个中值、低值、高值方式并且比较最后一跳是否 超过计算的阀值 | 功能概述 资产管理模块负责功率控制棒系数和特性参数的管理，确保设备参数准确性和系统稳定性。 核心功能详述 (1)功率控制棒系数​ 页面展示功能：展示所有机组下的设备代号、X系数、Y系数及对应数值，支持历史镜像功能。 页面按钮功能： 新增设备：添加新设备并生成系数数据 批量修改：批量更新系数数值 历史镜像：查看和创建历史版本镜像 (2)特性参数 页面展示功能：展示设备动作和持续时长统计，超阈值数据特殊标记。 页面按钮功能： 数据导入：导入机组和样机变量数据 趋势分析：分析设备动作值变化趋势 阈值设置：配置和调整告警阈值 技术实现细节 系数数据使用时序数据库存储，支持高频更新 阈值检测基于规则引擎，支持复杂条件判断 历史版本使用Git式管理，支持版本对比和回滚 | 无偏离 | 详情见58页 |
| 8 | 系统监控 | 1)在线用户 2)定时任务 3)服务监控 4)缓存监控 5)缓存列表 | 功能概述 系统监控模块提供全面的系统运行状态监控和性能分析功能。 核心功能详述 (1)在线用户监控 页面展示功能：实时显示在线用户列表和会话信息。 页面按钮功能： 用户强制下线：终止异常用户会话 会话详情：查看用户详细操作记录 日志导出：导出用户操作日志 (2)服务监控 页面展示功能：展示各微服务健康状态和性能指标。 页面按钮功能： 服务重启：重启异常服务实例 性能分析：分析服务性能瓶颈 告警设置：配置监控告警规则 技术实现细节​ 基于Spring Boot Actuator实现服务健康检查 使用Grafana可视化监控指标 支持自定义监控指标和告警规则 | 无偏离 | 详情见59页 |
| 9 | 系统管理 | 1)数据源管理 2)用户管理 3)角色管理 4)菜单管理 5)部门管理 6)字典管理 7)电厂管理 8)机组管理。 | 功能概述 系统管理模块提供系统基础数据管理和配置功能。 核心功能详述 (1)用户管理​​ 页面展示功能：展示系统用户列表和基本信息。 页面按钮功能： 新增用户：创建新用户账户 权限分配：配置用户访问权限 密码重置：重置用户登录密码 (2)角色管理 页面展示功能：展示角色列表和权限分配情况。 页面按钮功能： 角色创建：定义新角色模板 权限配置：设置角色权限范围 角色分配：为用户分配角色 技术实现细节​ 基于RBAC模型实现权限控制 支持LDAP/AD集成认证 操作日志全量记录，满足审计要求 | 无偏离 | 详情见60页 |
| 10 | 基础数据模块 | 对外提供如下基础数据接口： 1) 电厂查询 2) 机组查询 3) 数据源列表查询 4) 新增机组历史与实时请求配置信息 5) 修改机组历史与实时请求配置信息 6) 删除机组历史与实时请求配置信息 7) 新增数据服务 token 8) 刷新数据服务 token 9) 是否开启 iotdb 定时任务 10) 是否开启日志记录 | 功能概述 提供基础数据管理的标准化接口服务，支持电厂、机组、数据源等基础信息的查询和管理。 (1)核心接口列表 GET /api/base/plants- 电厂查询接口 GET /api/base/units- 机组查询接口 GET /api/base/datasources- 数据源列表查询 POST /api/base/unit-configs- 新增机组历史与实时请求配置 PUT /api/base/unit-configs/{id}- 修改机组配置信息 DELETE /api/base/unit-configs/{id}- 删除机组配置 (2)接口特性​​ RESTful API设计，符合OpenAPI 3.0规范 JWT Token认证，支持细粒度权限控制 接口响应时间<100ms，支持1000+并发调用 | 无偏离 | 详情见61页 |
| 11 | 数字规程模块 | 对数据规程提供如下接口： 1) 查询设备状态 2) 同步数据 3) 数据推送 | 功能概述 提供数字规程相关的标准接口服务，支持设备状态查询、数据同步和推送功能。 (1)核心接口列表 GET /api/digital/procedures/device-status- 查询设备状态 POST /api/digital/procedures/sync- 同步数据 POST /api/digital/procedures/push- 数据推送 (2)接口特性 基于WebSocket实现实时数据推送 支持数据压缩传输，减少网络开销 消息可靠性保证，支持重传机制 | 无偏离 | 详情见62页 |
| 12 | 数据仓库接口模块 | 对外提供数据仓库接口如下： 1) 查询 MySQL 配置信息 2) 查询 DCS 元数据列表 3) 根据电厂和机组查询测点起止时间 4) 根据关键词模糊查询测点 5) 查询功率控制棒系数设定参数列表 6) 查询功率控制棒系数设定值历史列表 7) 查询功率控制棒系数设定值列表 8) 查询机组特性参数序列列表 9) 根据机组测点查询对应样机映射点 10) 根据样机映射点查询对应机组测点 11) 查询样机实时数据连接配置信息 12) 查询样机 redis 配置信息 | 功能概述 提供数据仓库的标准接口服务，支持元数据查询、数据映射关系查询等功能。 (1)核心接口列表​ GET /api/dw/metadata/mysql 查询 MySQL 配置信息 GET /api/dw/metadata/dcs 查询 DCS 元数据列表 GET /api/dw/metadata/unit 根据电厂和机组查询测点起止时间 GET /api/dw/metadata/point 根据关键词模糊查询测点 POST /api/dw/metadata/power 查询功率控制棒系数设定参数列表 POST /api/dw/metadata/hiserval 查询功率控制棒系数设定值历史列表 GET /api/dw/metadata/erval 查询功率控制棒系数设定值列表 GET /api/dw/metadata/array 查询机组特性参数序列列表 GET /api/dw/metadata/pval 根据机组测点查询对应样机映射点 GET /api/dw/metadata/dval 根据样机映射点查询对应机组测点 GET /api/dw/metadata/coinfo 查询样机实时数据连接配置信息 GET /api/dw/metadata/redis 查询样机 redis 配置信息 (2)接口特性​ 支持批量查询，最大批量大小1000条记录 查询结果缓存，缓存有效期5分钟 支持JSON和XML两种响应格式 | 无偏离 | 详情见63页 |
| 13 | 机组历史数据模块 | 对外提供机组历史数据接口如下： 1) 查询测点指定时间段内的聚合查询结果 2) 获取测点在指定时间的查询 3) 获取测点在指定时间的查询 FAST 4) 获取测点在指定时间段、指定时间间隔的查询 5) 获取测点在指定时间段、指定时间间隔的查询 FAST 6) 查询测点开始时间 7) 查询测点结束时间 8) 查询测点开始和结束时间 9) 获取测点指定时间段的实际值 10) 获取测点指定时间段的实际值 FAST | 功能概述 提供机组历史数据查询接口，支持聚合查询、指定时间查询、最新值查询等功能。 (1)核心接口列表 GET /api/history/unit/aggregate- 查询测点指定时间段内的聚合查询结果 GET /api/history/unit/bettime- 获取测点在指定时间的查询 GET /api/history/unit/bettimeFast- 获取测点在指定时间的查询 FAST GET /api/history/unit/timevalue- 获取测点在指定时间段、指定时间间隔的查询 GET /api/history/unit/timevalueFast- 获取测点在指定时间段、指定时间间隔的查询 FAST GET /api/history/unit/startvalue- 查询测点开始时间 GET /api/history/unit/endvalue- 查询测点结束时间 GET /api/history/unit/actual- 获取测点指定时间段的实际值 GET /api/history/unit/actualFast- 获取测点指定时间段的实际值 GET /api/history/unit/lastet- 获取测点的最新值 (2)接口特性 支持秒级数据查询，最大时间范围1年 数据压缩传输，压缩比可达10:1 查询超时设置，默认超时时间30秒 | 无偏离 | 详情见64页 |
| 14 | 机组历史数据缓存模块 | 对外提供机组历史数据本地缓存如下接口： 1) 数据缓存测点注册 2) 创建存储组 3) 批量创建存储组 4) 创建时间序列 5) 数据保存 6) 批量数据保存 7) 查询测点最新值 8) 查询测点时间段的实际值 9) 查询测点指定时间的插值 10) 查询测点指定时间段、时间间隔的插值 | 功能概述 提供机组历史数据本地缓存接口，支持数据缓存、查询和管理的全套功能。 (1)核心接口列表 POST /api/cache/points/register 数据缓存测点注册 POST /api/cache/points/store 创建存储组 POST /api/cache/points/batchstore 批量创建存储组 GET /api/cache/points/time 创建时间序列 POST /api/cache/points/datasave 数据保存 POST /api/cache/points/batchdatasave 批量数据保存 GET /api/cache/points/latest 查询测点时间段的实际值 GET /api/cache/points/actual 查询测点实际值 GET /api/cache/points/acttime 查询测点指定时间的插值 GET /api/cache/points/insetval 查询测点指定时间段、时间间隔的插值 (2)接口特性 缓存数据TTL可配置，默认1小时 支持缓存预热和定期刷新 缓存命中率监控和统计 | 无偏离 | 详情见65页 |
| 15 | 机组实时数据模块 | 对外提供机组实时数据如下接口： 1) 查询测点实时值 2) 查询测点实时值 FAST 3) 查询 DHP 测点属性 4) 根据关键词批量查询测点名 5) 根据关键词批量查询测点值 6) 查询数据库时间 | 功能概述 提供机组实时数据查询接口，支持实时值查询、批量查询和属性查询等功能。 (1)核心接口列表 GET /api/realtime/unit- 查询测点实时值 GET /api/realtime/unit/fast- 查询测点实时值 GET /api/realtime/dhp- 查询 DHP 测点属性 GET /api/realtime/unit/pointname- 根据关键词批量查询测点名 GET /api/realtime/unit/pointvalue- 根据关键词批量查询测点值 GET /api/realtime/unit/datatime- 查询数据库时间 (2)接口特性​ 实时数据更新频率可达秒级 支持数据订阅模式，减少轮询开销 数据质量标识，标识数据可信度 | 无偏离 | 详情见66页 |
| 16 | 样机历史数据模块 | 对外提供样机历史数据如下接口： 1) 检查测点是否存在 2) 查询测点指定时间段聚合查询结果 3) 查询指定时间的高频测点 4) 查询高频测点的索引 5) 查询测点的最新值 6) 查询测点指定时间段的实际值 7) 查询测点指定时间段的实际值 FAST 8) 查询测点指定时间的实际值 9) 查询测点指点时间的插值 10) 查询测点指定时间的插值 FAST 11) 查询测点指定时间段，时间间隔的插值 12) 查询测点指定时间段，时间间隔的插值 FAST 13) 查询测点数量 14) 根据时间查询测点数量 15) 查询测点开始时间 16) 查询测点结束时间 17) 查询测点开始和结束时间 | 功能概述 提供样机历史数据查询接口，支持存在性检查、聚合查询和插值查询等功能。 (1)核心接口列表 GET /api/history/prototype/exists- 检查测点是否存在 GET /api/history/prototype/aggregate- 查询测点指定时间段聚合查询结果 GET /api/history/prototype/specifiedtime- 查询指定时间的高频测点 GET /api/history/prototype/pointindex- 查询高频测点的索引 POST /api/history/prototype/newvalue- 查询测点的最新值 GET /api/history/prototype/actvalue- 查询测点指定时间段的实际值 POST /api/history/prototype/actvalue/fast- 查询测点指定时间段的实际值 FAST POST /api/history/prototype/timevalue- 查询测点指定时间的实际值 GET /api/history/prototype/interpolate- 查询测点指点时间的插值 GET /api/history/prototype/interpolate/fast- 查询测点指定时间的插值 FAST POST /api/history/prototype/insvalue- 查询测点指定时间段，时间间隔的插值 POST /api/history/prototype/insvalue/fast- 查询测点指定时间段，时间间隔的插值 FAST GET /api/history/prototype/insnumber- 查询测点数量 GET /api/history/prototype/timenumber- 根据时间查询测点数量 GET /api/history/prototype/startpoint- 查询测点开始时间 GET /api/history/prototype/endpoint- 查询测点结束时间 GET /api/history/prototype/sdpoint 查询测点开始和结束时间 (2)接口特性 支持高频数据查询，最高采样频率1kHz 数据完整性检查，标识数据缺失段 支持多种插值算法（线性、样条等） | 无偏离 | 详情见67页 |
| 17 | 样机实时数据模块 | 对外提供样机实时数据如下接口： 1) 注册模拟机测点或属性 2) 获取样机测点值（需注册） 3) 获取样机测点值（无需注册） 4) 修改模拟机上测点值 | 功能概述 提供样机实时数据接口，支持测点注册、值读写和模拟机控制等功能。 (1)核心接口列表​ POST /api/realtime/prototype/register-注册模拟机测点或属性 GET /api/realtime/prototype/values- 获取样机测点值（需注册） GET /api/realtime/prototype/values2- 获取样机测点值（无需注册） GET /api/realtime/prototype/update- 修改模拟机上测点值 (2)接口特性 实时数据延迟<100ms 支持测点分组注册，减少注册开销 值变化事件推送，支持条件订阅 | 无偏离 | 详情见68页 |
| 18 | 数据仓库测点模块 | 对外提供数据仓库测点接口如下： 1) 查询样机元数据列表 2) 批量查询样机元数据信息 3) 查询机组元数据列表 4) 批量查询机组元数据信息 5) 查询业务元数据列表 | 功能概述 提供数据仓库测点管理接口，支持元数据查询、批量查询和业务元数据查询。 (1)核心接口列表​ GET /api/dw/points/prototype- 查询样机元数据列表 GET /api/dw/points/prototype/list- 批量查询样机元数据信息 GET /api/dw/points/unit- 查询机组元数据列表 GET /api/dw/points/unit/list- 批量查询机组元数据信息 GET /api/dw/points/business- 查询业务元数据列表 (2)接口特性 支持元数据版本管理，可查询历史版本 批量查询支持分页，每页最大1000条 元数据变更通知，支持Webhook回调 | 无偏离 | 详情见69页 |
| 19 | 样本相关模块 | 对外提供样本相关接口如下： 1) 查询样本信息列表 2) 获取样本某时间范围的某些变量的数据 3) 下载样本某时间范围某些变量的数据 4) 根据样本集合名和测点查询某一时刻样本值和对应模拟机历 史值 5) 根据样本集合名和测点查询某一时刻样本值和对应模拟机实 时值 6) 获取样本某一时刻的某些变量数据 7) 获取样本所有人工操作日志数据 | 功能概述 提供样本相关管理接口，支持样本查询、数据获取和下载功能。 (1)核心接口列表​ GET /api/samples- 查询样本信息列表 GET /api/samples/{id}/data- 获取样本某时间范围的某些变量的数据 POST /api/samples/{id}/download- 下载样本某时间范围某些变量的数据 POST /api/samples/{id}/his- 根据样本集合名和测点查询某一时刻样本值和对应模拟机历 史值 GET /api/samples/{id}/sim- 根据样本集合名和测点查询某一时刻样本值和对应模拟机实 时值 GET /api/samples/{id}/value- 获取样本某一时刻的某些变量数据 GET /api/samples/{id}/log- 获取样本所有人工操作日志数据 (2)接口特性​ 样本数据支持多种格式（CSV、JSON、二进制） 大样本数据支持分片下载 样本元数据全文检索，支持复杂查询条件 | 无偏离 | 详情见69页 |
| 20 | 模拟机对接模块 | 对外提供模拟机对接接口如下： 1) 连接 DCS 2) DCS 是否在线 3) DCS 断开连接 4) 创建通讯对象，返回 ID 为通讯对象的唯一标识 5) 创建通讯对象，连接 dcs，判断是否在线 6) 设置超时时间 7) 运行模拟机 8) 冻结模拟机 9) 模拟机加速 10) 模拟机减速 11) 设置速度因子 12) 单步运行 13) 复位 IC 14) 保存 IC 15) 查询模拟机状态 16) 插入故障 17) 插入超控 18) 插入远方就地 19) 删除故障 20) 删除超控 21) 删除远方就地 22) 查询故障激活列表 23) 查询超控激活列表 24) 查询远方就地激活列表 25) 点名读值 26) 点名写值 27) 根据点名查询 ID 28) 根据 ID 读值 29) 根据 ID 写值 30) 查询表达式数值接口 31) 根据参数获取全部或部分操作&报警事件 32) 根据索引获取操作&报警事件 33) 根据起止时间获取操作&报警事件 34) 根据设备编码查询对应的操作&报警事件 35) 查询模拟机操作&报警事件最新 ID 36) 查询操作&报警事件数量 37) 新增模拟机应用端操作日志 38) 查询模拟机应用端操作日志 39) 注册组及其变量接口 40) 反注册变量接口 41) 获取注册组单一变量变化事件接口 42) 获取注册组的所有变化事件接口 43) 获取注册组单一变量变化事件数量接口 44) 获取注册组全部变化事件数量接口 45) 监测注册组中点值变化 46) 监测模拟机状态 47) 清除数据 48) 推送事件 | 功能概述​ 提供模拟机对接控制接口，支持连接管理、运行控制和数据读写等功能。 (1)核心接口列表​ POST /api/simulator/connect- 连接 DCS GET /api/simulator/online- DCS 是否在线 GET /api/simulator/disconnect- DCS 断开连接 GET /api/simulator/id- 创建通讯对象，返回 ID 为通讯对象的唯一标识 GET /api/simulator/conline- 创建通讯对象，连接 dcs，判断是否在线 POST /api/simulator/timeout- 设置超时时间 GET /api/simulator/control/run- 运行模拟机 GET /api/simulator/freeze- 冻结模拟机 GET /api/simulator/accelerate- 模拟机加速 GET /api/simulator/decelerate- 模拟机减速 GET /api/simulator/factor- 设置速度因子 POST /api/simulator/singlestep- 单步运行 POST /api/simulator/reset- 复位 IC POST /api/simulator/saveic- 保存 IC GET /api/simulator/status- 查询模拟机状态 POST /api/simulator/insfault- 插入故障 POST /api/simulator/insoverride- 插入超控 POST /api/simulator/insjd- 插入远方就地 GET /api/simulator/delfault- 删除故障 GET /api/simulator/deloverride- 删除超控 GET /api/simulator/deljd- 删除远方就地 POST /api/simulator/selfault- 查询故障激活列表 POST /api/simulator/seloverride- 查询超控激活列表 POST /api/simulator/seljd- 查询远方就地激活列表 GET /api/simulator/values/read- 点名读值 GET /api/simulator/values/write- 点名写值 GET /api/simulator/values/selid- 根据点名查询 ID GET /api/simulator/values/readid- 根据 ID 读值 GET /api/simulator/values/writeid- 根据 ID 写值 GET /api/simulator/values/selval- 查询表达式数值接口 GET /api/simulator/values/getwarn- 根据参数获取全部或部分操作&报警事件 GET /api/simulator/values/getidx- 根据索引获取操作&报警事件 GET /api/simulator/values/getstartidx- 根据起止时间获取操作&报警事件 GET /api/simulator/values/getcodeid- 根据设备编码查询对应的操作&报警事件 GET /api/simulator/values/getwarnid- 查询模拟机操作&报警事件最新 ID GET /api/simulator/values/getwarnnumber- 查询操作&报警事件数量 GET /api/simulator/values/saveapplog- 新增模拟机应用端操作日志 GET /api/simulator/values/selapplog- 查询模拟机应用端操作日志 GET /api/simulator/values/regapplog- 注册组及其变量接口 GET /api/simulator/values/dregapplog- 反注册变量接口 POST /api/simulator/values/getapplog- 获取注册组单一变量变化事件接口 POST /api/simulator/values/getevent- 获取注册组的所有变化事件接口 POST /api/simulator/values/eventnumber- 获取注册组单一变量变化事件数量接口 POST /api/simulator/values/eventall- 获取注册组全部变化事件数量接口 POST /api/simulator/values/monitor- 监测注册组中点值变化 GET /api/simulator/values/monitorstatus- 监测模拟机状态 GET /api/simulator/values/clean- 清除数据 GET /api/simulator/values/pushevent- 推送事件 (2)接口特性​ 模拟机控制命令响应时间<500ms 支持模拟机状态监控和异常检测 命令执行结果确认机制，确保操作可靠性 | 无偏离 | 详情见70页 |
| 21 | 定制化模块 | 对外提供定制化接口如下： 1) 可视化选点（可视化） 2) 获取测点时间段的真实值（门户） 3) FQ_56_SIM 定制接口 | 功能概述​ 提供模拟机对接控制定制接口，支持特殊场景的应用接口读写等功能。 (3)核心接口列表​ POST /api/customize/select- 可视化选点（可视化） POST /api/customize/real- 获取测点时间段的真实值（门户） POST /api/customize/sim- FQ_56_SIM 定制接口 (4)接口特性​ 模拟机控制命令响应时间<500ms 支持模拟机状态监控和异常检测 命令执行结果确认机制，确保操作可靠性 | 无偏离 | 详情见73页 |